Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2016 годах» за 1 квартал 2016 г.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 00 |  | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2016 годах» |
|  |  | 1 | Число переселенных жителей в результате выполнения Программы по переселению граждан | Чел | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы | Ед | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  |
|  |  | … | Общее число освобожденных помещений в рамках реализации Программы | ед | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | 00 | 0 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | 01 | 0 | Приобретение квартир | Отдел по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» | 2015-2016 2016-2017 | 2016 2017 | - обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными, применительно к условиям города, жилыми помещениями; - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; - сокращение аварийного жилищного фонда | - обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными, применительно к условиям города, жилыми помещениями; - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; - сокращение аварийного жилищного фонда |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2016 годах» |  |
| 18 | 0 |  |  | 24026,8 | 0 | 0 | В текущем году производилась оплата предыдущих этапов программы |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | 01 | 0 | 0 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах» Покупка квартир | всего | 703 | 05 | 01 | 18001S9602 | 412 | 24026,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г. Покров | ххх | 05 | 01 | 18001S9602 | 412 | 24026,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» | ххх | 05 | 01 | 18001S9602 | 412 | 24026,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель … | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 18 | 00 | Наименование муниципальной программы | Всего | 24026,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 758,9 |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 21032,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт Администрации города Покров | 31.08.2015 | 358 | Изменение сроков переселения |
|  | Постановление Главы администрации города | 26.04.2016 | 226 а |  |
| … |  |  |  |  |

Аналитическая записка

1. Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

Подана заявка на софинансирование из федерального и местного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2016 года (до 2017 года).

Переданы документа в ДИЗО Администрации Владимирской области для проведения электронного аукциона в соответствии с 44-ФЗ.

Заключен муниципальный контракт на покупку квартир для переселения.

Произведена оплата по ранее заключенным муниципальным контрактам.

2. Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы:

- На ход реализации муниципальной программы оказывает исполнение городского бюджета по доходам.