Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационной системы города Покров» за I-й квартал по состоянию на 01.04.2020 г.

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного периода | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **07** | 00 |   | **Наименование программы**  |
| 1 | Число публикаций в СМИ для информирования населения об информационных технологиях и информационной безопасности  | Ед. | 0 | 12 | 6 | -6 | 50 | 0 |   |
| 2 | Число внедренных систем по развитию интернет-технологий | Ед. | 0 | 2 | 1 | -1 |  50,0 | 0 |  |
| 3 | Число мероприятий по защите информационных ресурсов | Ед. | 0 | 2 | 3 | 1 | 150 | 0 |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 22 | 0 | 01 | 1 | Информирование населения | Отдел информационного обеспечения | 2020 -2021 | 01.01.2020 -31.12.2021 | Повышение грамотности населения в области информационных технологий, рост информационной безопасности населения | Опубликовано 6 информационных материалов в газете и на сайте |  - |
| 22 | 0 | 02 | 1 | Поддержка технологической платформы ИС | Отдел информационного обеспечения | 2020 -2022 | 01.01.2020-31.12.2021 | Создание современной технической поддержки для внедрения и развития информационных технологий, создание новых информационных ресурсов, обеспечение обмена данными между ведомствами | Расширение скорости Интернет до 30 мБит/с,  внедрена аппаратная платформа технологии межведомственного взаимодействия |  - |
| 22 | 0 | 03 | 1 | Развитие интернет-технологий | Отдел информационного обеспечения | 2020 -2022 | 01.01.2020-31.12.2021 | Расширение сервисов, поддержка и развитие официального городского сайта, активная работа по развитию интернет-инфраструктуры города, развитие технологий обмена данными, перевод видов деятельности в цифровой формат | Доработка официального городского сайта, работа с муниципальными услугами, размещение регламентов услуг на портале РГУ |  - |
| 22 | 0 | 04 | 1 | Защита информации и персональных данных | Отдел информационного обеспечения | 2022 |   | Повышение защищенности персональных данных, своевременная блокировка и уничтожение неиспользуемых данных, проведение обучения населения по работе с персональными данными |  Установка антивирусного ПО |   |
| 22 | 0 | 05 | 1 | Внедрение и развитие сетевых технологий в деятельность ОМС | Отдел информационного обеспечения | 2021 |  | Развитие систем СМЭВ1 и ГИСГМП2 , а также новых сервисов с целью сокращения бумажного документооборота, повышению скорости и качества работы с данными | Внедрение и настройка системы ГИС ГМП |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 07 | 00 |  |  |
| 07 | 00 | «Развитие информационной системы города Покров» |  | 467,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 07 | 00 | Информирование населения |  | 180,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 07 | 00 | Поддержка технологичской платформы ИС |  | 167,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 07 | 00 | Развитие интернет-технологий |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 07 | 00 | Защита информации и персональных данных |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 07 | 00 | Внедрение и развитие сетевых технологий в деятельность ОМС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 22 | 0 | 00 | 0 |  | «Развитие информационной системы города Покров» | Всего | **703** | **04** | **10** | **2200000000** | **000** | **467,00** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0 | 01 | 1 |  | Информирование населения | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200120310 | 244 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0 | 02 | 1 |  | Поддержка технологической платформы ИС | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200220310 | 244 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0 | 03 | 1 |  | Развитие Интернет-технологий | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200320310 | 244 | 120,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0 | 04 | 1 |  | Защита информации и персональных данных | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200420310 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0 | 05 | 1 |  | Внедрение и развитие сетевых технологий в деятельность ОМС | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200520310 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 22 | 0  | «Развитие информационной системы города Покров» | **Всего** | 467,0 | 0,0 | 0, |
| Городской бюджет  | 467,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета  | 467,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |   |   |  |
|  |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы за I-й квартал 2020 год

За I-й квартал 2020 год муниципальная программа в денежном выражении исполнена на 0 % от плановых назначений. Закупка необходимого оборудования, в связи с запретом на приобретение основных средств до III-го квартала, планируется на III – IV квартал 2020-го года.

 Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены за исключением приобретения оборудования. Основные запланированные основные мероприятия реализованы.

Начальник ФПО Кусаковская Т.М.