# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 10.06.2019										№ 65

О внесении изменений в постановление главы Администрации  города Покров от 06.10.2016 № 532а «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Покров» на 2017-2019 годы»

В связи с уточнением стоимости и объемов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Покров», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Покров», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Администрации города Покров от 06.10.2016 № 532а «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Покров» на 2017-2019 годы» в редакции постановления от 11.02.2019 № 73, следуюшие изменения:

1.1. Приложение №1  изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №2  изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №3 изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №4 изложить в новой редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Дополнить постановление приложением № 5.

1.6. Дополнить постановление приложением № 6.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

Глава Администрации							О.В. Котров

| Завизировано: Начальник орготдела МКУ «ЦМУ» А.А. Лежнина | Согласовано: И.о. начальника финансово-планового отдела МКУ «ЦМУ» Ю.Е. Родионова |
| --- | --- |
| Консультант, юрист И.В. Клюшник | Начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» Д.Н.Коровкин |

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________________

(подпись исполнителя)

Название файла: 1006_Кап.ремонт_2017-2019_Изменения

Исп. Ю.О. Кноль–главный специалист отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ»,тел.: 6-28-29

(И.О.Ф., должность, телефон)

Разослать:

1. В дело – 2 экз.

2. В отдел ЖКХ – 1 экз.

3.В газету-1экз.

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации

от 10.06. 2019  № 65

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации

06.10.2016 № 532а

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории МО «Город Покров» на 2017-2019 годы

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | срок выполнения проектной документации | срок выполнения запланированных строительно-монтажных работ (уточняется по видам) | срок оказания услуг по строительному контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудо-вания | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | замена плоской кровли на скатную | капитальный ремонт внутридомовых систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по городу Покров по 2017 году | 5 123 930,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 272,50 | 3 420 467,18 | 0,00 | 0,00 | 1 478,00 | 1 245 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 869,73 | 388 031,88 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.64Б | 3 471 653,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 272,50 | 3 420 467,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 186,29 | 0,00 | 0,00 | - | 2017 | 2017 |
| 2 | г Покров проезд Больничный д.23 | 1 264 245,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478,00 | 1 245 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 683,44 | 0,00 | 0,00 | - | 2017 | 2017 |
| 3 | п Введенский д.33 | 64 153,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 153,15 | 0,00 | 2017 | - | - |
| 4 | г Покров ул 3 Интернационала д.54Б | 75 478,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 478,80 | 0,00 | 2017 | - | - |
| 5 | г Покров ул Пролетарская д.3 | 134 484,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 484,39 | 0,00 | 2017 | - | - |
| 6 | г. Покров ул Первомайская д.1 | 113 915,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 915,54 | 0,00 | 2017 | - | - |
| Итого по городу Покров по краткосрочному плану 2017 года | 5 599 674,70 | 1 715 432,0 | 0 | 0,00 | 1 440,0 | 3 800 704,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 538,37 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г Покров ул Пролетарская д.3 | 1 741 034,82 | 1 715 432,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 602,82 | 0,00 | 0,00 | - | 2018 | 2018 |
| 2 | п Введенский д.33 | 1 924 926,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 584,44 | 1 896 619,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 307,05 | 0,00 | 0,00 | - | 2018 | 2018 |
| 3 | г Покров ул 3 Интернационала д.54Б | 1 933 713,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 856,10 | 1 904 084,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 628,5 | 0,00 | 0,00 | - | 2018 | 2018 |
| Итого по городу Покров по 2018 году | 15 628 338,42 | 15 096 325,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 312,65 | 306 700,68 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.52А | 5 907 699,43 | 5 066 768,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 591,62 | 155 327,5 | 0,00 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 2 | г Покров ул 3 Интернационала д.76 | 6 453 047,26 | 6 209 004,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 669,39 | 151 373,18 | 0,00 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 3 | г. Покров ул Первомайская д.1 | 3 267 591,73 | 3 219 540,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 051,64 | 0,00 | 0,00 | - | 2019 | 2019 |
| Итого по городу Покров по 2019 году | 12 857 150,84 | 8 403 383,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,98 | 4 014 150,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 742,31 | 383 874,66 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Покров ул. Герасимова д.17 | 8 763 502,56 | 8 403 383,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 722,79 | 322 396,44 | 0,00 | 2019 | 2020 | 2020 |
| 2 | г. Покров ул. Школьный проезд д. 4а | 4 093 648,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,98 | 4 014 150,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 019,52 | 61 478,22 | 0,00 | 2019 | 2020 | 2020 |

Приложение № 2

к постановлению главы Администрации

от  10.06.2019 № 65

Приложение № 2

к постановлению главы Администрации

06.10.2016 № 532а

Сведения о многоквартирных домах, включённых в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Покров» на 2017 - 2019 годы

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК – управляющая организация, ТСЖ – товарищество собственников жилья, ЖК- жилищный кооператив, НУ – непосредственное управление, БУ – без управления) | наименование организации, осуществляющей управления МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по городу Покров по 2017 году | X | X | X | X | X | 16 766,19 | 13 001,72 | 11 283,62 | 692 | X | Х | Х | 5 123 930,79 | 305,61 | 6 854,42 |
| 1 | г. Покров ул 3 Интернациона-ла д.64Б | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 437,10 | 3 166,10 | 3 002,80 | 159 | РО | УК | ООО «УК Покров» | 3 471 653,47 | 1 010,05 | 1 933,24 |
| 2 | г. Покров проезд Больничный д.23 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 468,50 | 949,90 | 949,90 | 38 | РО | УК | ООО «УК Покров» | 1 264 245,44 | 860,91 | 6 854,42 |
| 3 | п. Введенский д.33 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 665,72 | 616,00 | 616,00 | 23 | РО | УК | ООО «Эксперт» | 64 153,15 | 96,37 | 96,37 |
| 4 | г. Покров ул 3 Интернациона-ла д.54Б | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 319,70 | 1 159,40 | 1 159,40 | 47 | РО | УК | ООО «ЖилЦентр» | 75 478,80 | 57,19 | 57,19 |
| 5 | г. Покров ул. Пролетарская д.3 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 984,07 | 4 604,82 | 4 604,82 | 172 | РО | УК | ООО «УК Покров» | 134 484,39 | 22,47 | 22,47 |
| 6 | г. Покров ул Первомайская д.1 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 891,10 | 2 505,50 | 950,70 | 253 | РО | УК | ООО «Эксперт» | 113 915,54 | 29,28 | 29,28 |
| Итого по городу Покров по краткосрочному плану 2017 года | Х | Х | Х | Х | Х | 7 969,49 | 6 380,22 | 6 380,22 | 242 | Х | Х | Х | 5 599 674,70 | 702,64 | 4 584,25 |
| 1 | г. Покров ул. Пролетарская д.3 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 984,07 | 4 604,82 | 4 604,82 | 172 | РО | УК | ООО «УК Покров» | 1 741 034,82 | 290,94 | 738,15 |
| 2 | п. Введенский д.33 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 665,72 | 616,00 | 616,00 | 23 | РО | УК | ООО «Эксперт» | 1 924 926,73 | 2 891,50 | 4 584,25 |
| 3 | г. Покров ул 3 Интернациона-ла д.54Б | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 319,70 | 1 159,40 | 1 159,40 | 47 | РО | УК | ООО «ЖилЦентр» | 1 933 713,15 | 1 465,27 | 3 387,42 |
| Итого по городу Покров по 2018 году | X | X | X | X | X | 10 979,55 | 8 960,32 | 7 296,92 | 592 | X | Х | Х | 15 628 338,42 | 1 423,40 | 4 212,40 |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.52А | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 403,05 | 3 132,12 | 3 132,12 | 182 | РО | УК | ООО «Эксперт» | 5 907 699,43 | 1 736,00 | 4 212,40 |
| 2 | г Покров ул 3 Интернационала д.76 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3 685,4 | 3 322,70 | 3 214,10 | 157 | РО | УК | ООО «Эксперт» | 6 453 047,26 | 1 750,98 | 4 212,40 |
| 3 | г. Покров ул Первомайская д.1 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 891,10 | 2 505,50 | 950,70 | 253 | РО | УК | ООО «Эксперт» | 3 267 591,73 | 839,76 | 3 474,25 |
| Итого по городу Покров по 2019 году | Х | Х | Х | Х | Х | 7375,05 | 6037,21 | 6037,21 | 280 | Х | Х | Х | 12 857 150,84 | 1 743,33 | 5 916,47 |
| 1 | г. Покров ул. Герасимова д. 17 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 6331,45 | 5066,51 | 5066,51 | 218 | РО | УК | ООО «УК Покров» | 8 763 502,56 | 1 384,12 | 3 949,21 |
| 2 | г. Покров ул. Школьный проезд д. 4а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 043,6 | 970,7 | 970,7 | 62 | РО | УК | ООО «УК Покров» | 4 093 648,28 | 3 922,62 | 5 916, |

Приложение № 3

к постановлению главы Администрации

от  10.06.2019 № 65

Приложение № 3

к постановлению главы Администрации

06.10.2016 № 532а

Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории МО «Город Покров» на 2017-2019 годы

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  |  | Всего | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого по городу Покров по 2017 году | 5 123 930,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 272,50 | 3 420 467,18 | 0 | 0 | 1 478,00 | 1 245 562,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 901,61 |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.64Б | 3 471 653,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 272,50 | 3 420 467,18 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 51 186,29 |
| 2 | г. Покров проезд Больничный д.23 | 1 264 245,44 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 478,00 | 1 245 562,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 18 683,44 |
| 3 | п Введенский д.33 | 64 153,15 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 64 153,15 |
| 4 | г Покров ул 3 Интернационала д.54Б | 75 478,80 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 75 478,80 |
| 5 | г Покров ул Пролетарская д.3 | 134 484,39 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 134 484,39 |
| 6 | г Покров ул Первомайская д.1 | 113 915,54 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 113 915,54 |
| Итого по городу Покров по краткосрочному плану 2017 года | 5 599 674,70 | 5 516 136,33 | 428 197,00 | 909 404,00 | 0,00 | 377 831,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 440,54 | 3 800 704,33 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 83 538,37 |
| 1 | г Покров ул Пролетарская д.3 | 1 741 034,82 | 1 715 432,00 | 428 197,00 | 909 404,00 | 0,0 | 377 831,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 25 602,82 |
| 2 | п Введенский д.33 | 1 924 926,73 | 1 896 619,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 584,44 | 1 896 619,68 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 307,05 |
| 3 | г Покров ул 3 Интернационала д.54Б | 1 933 713,15 | 1 904 084,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 856,10 | 1 904 084,65 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 628,50 |
| Итого по городу Покров по 2018 году | 15 628 338,42 | 15 096 325,09 | 1 059 241,07 | 2 037 563,19 | 10 335 840,64 | 1 663 680,19 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532 013,33 |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д. 52А | 5 907 699,43 | 5 667 780,31 | 474 459,94 | 784 649,16 | 3 807 658,99 | 601 012,22 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239 919,12 |
| 2 | г Покров ул 3 Интернационала д. 76 | 6 453 047,26 | 6 209 004,69 | 584 781,13 | 1 252 914,03 | 3 308 641,56 | 1 062 667,97 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244 042,57 |
| 3 | г Покров ул Первомайская д.1 | 3 267 591,73 | 3 219 540,09 | 0,0 | 0,0 | 3 219 540,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 051,64 |
| Итого по городу Покров по 2019 году | 12 857 150,84 | 13 019 656,45 | 413 840,48 | 728 801,18 | 4 914 008,40 | 542 638,63 | 1 804 094,64 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 858,98 | 4 014 150,54 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439 616,97 |
| 1 | г. Покров ул. Герасимова д.17 | 8 763 502,56 | 8 718 383,33 | 413 840,48 | 728 801,18 | 4 914 008,40 | 542 638,63 | 1 804 094,64 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360 119,23 |
| 2 | г. Покров ул. Школьный проезд д. 4а | 4 093 648,28 | 4 616 273,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 858,98 | 4 014 150,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 497,74 |

Приложение № 4

к постановлению главы Администрации

от 10.06. 2019  № 65

Приложение № 4

к постановлению главы Администрации

06.10.2016 № 532а

Источники финансирования краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

на территории муниципального образования «Город Покров»

на период 2017-2019 годы

| Источники финансирования | Объем финансирования по 2017 г., руб. |
| --- | --- |
| Всего | 10 723 605,49 |
| в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |
| Областной бюджет | 388 025,11 |
| Местный бюджет | 385 417,91 |
| Средства собственников | 9 950 162,47 |
| Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб. |
| Всего | 15 628 338,42 |
| в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 |
| Средства собственников | 15 628 338,42 |
| Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб. |
| Всего | 12 857 150,84 |
| в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 |
| Средства собственников | 12 857 150,84 |

Приложение № 5

к постановлению главы Администрации

от 10.06. 2019  № 65

Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Итого по город Покров |  | X | 87,24% | 83 534,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 780,70 | 82 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234,50 | 0 | 0 | X | X | X |
| 1 | г Покров пр-д Больничный д.6 | 2029-2031 | 87,24% | 83 534,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 780,70 | 82 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234,50 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 |

Приложение № 6

к постановлению главы Администрации

от 10.06. 2019  № 65

Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по город Покров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 10 086,92 | 8 329,22 | 7 734,54 | 405 | X | X | 83 534,50 | 8,28 | 1 439,51 |
| 1 | г Покров пр-д Больничный д.6 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 12 | 10 086,92 | 8 329,22 | 7 734,54 | 405 | УК | ООО "УК ПОКРОВ" | 83 534,50 | 8,28 | 1 439,51 |