# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 16.01.2018										  № 13

О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2016 годах», утверждённую постановлением Администрации города Покров от 20.06.2013 № 258

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета народных депутатов города Покров от 18.12.2017 № 259/28 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Покров от 23.11.2016 года №133/16 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», постановлением Администрации города Покров от 05.05.2014 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров», Уставом муниципального образования «Город Покров», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2016 годах», утверждённую постановлением Администрации города Покров от 20.06.2013 № 258, следующие изменения:

1.1. Форму 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств городского бюджета» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

1.2. Таблицу «Объем долевого финансирования в 2013-2016 годах» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания,  подлежит  опубликованию в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее», размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.  и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2016 года.

Глава Администрации							            В.Ш. Аракелов

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации

от 16.01.2018       № 13

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2013 год | 2015 год | 2016 год |
| 18 | 00 | 01 | 00 | 0 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2016 годах» | Всего | - | - | - | - | - | 18416,1 | 12023,10 | 17571,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8416,1* |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г.Покров (ГРБС) | 703 | 05 | 01 | 0980204 | 411 | 3015,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г.Покров (ГРБС) | 703 | 05 | 01 | 180602 | 412 | 0 | 2801,1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г.Покров (ГРБС) | 703 | 05 | 01 | 18001S9602 | 400 | 0 | 0 | 758,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1960,7* |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет области | 703 | 05 | 01 | 0980204 | 411 | 2939,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет области | 703 | 05 | 01 | 1809602 | 412 | 0 | 3193,9 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 703 | 05 | 01 | 1800109602 | 412 | 0 | 0 | 2235,8* |
|  |  |  |  |  |  | Фонд | 703 | 05 | 01 | 0980104 | 411 | 12460,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Фонд | 703 | 05 | 01 | 1809502 | 412 | 0 | 6028,1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Фонд | 703 | 05 | 01 | 1800109502 | 400 | 0 | 0 | 16812,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4219,6* |
|  |  |  |  |  |  | Отдел по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ»; | - | - | - | - | - | 18416,1 | 12023,1 | 17571,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8416,1* |

* реализация программы «этап 2015 года – до 31.12.2016 года»

Приложение № 2

к постановлению главы Администрации

от 16.01.2018       №13

Таблица «Объем долевого финансирования в 2013-2016 годах»

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан, руб. | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО за 2013-2016 гг.: | Х | Х | Х | Х | 106 | 85 | 1639,9 | 44 | 26 | 18 | 1529 | 952,4 | 576,6 | 48010600,00 | 35301340,47 | 6133379,41 | 6575880,12 |  |
| Итого по МО за 2013 г.: | Х | Х | Х | Х | 59 | 39 | 1027,8 | 17 | 8 | 9 | 586,5 | 296,5 | 290 | 18416100,00 | 12460709,66 | 2939460,98 | 3015929,36 |  |
| 1 | г. Покров ул. Ленина д. 73 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2013 | 2015 | 19 | 20 | 318,2 | 7 | 5 | 2 | 318,2 | 201,3 | 116,9 | 9991480,00 | 6760235,36 | 1594640,21 | 1636604,43 |  |
| 2 | г. Покров ул. Советская д.7 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2013 | 2015 | 14 | 14 | 225,1 | 8 | 3 | 5 | 225,1 | 95,2 | 129,9 | 7068140,00 | 4782303,52 | 1128075,14 | 1157761,34 |  |
| 3 | г. Покров ул. Ленина д. 91 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2013 | 2015 | 27 | 5 | 484,5 | 2 | 0 | 2 | 43,2 | 0 | 43,2 | 1356480,00 | 918170,78 | 216745,63 | 221563,59 |  |
| Итого по МО за 2015 г.: | Х | Х | Х | Х | 25 | 15 | 382,9 | 10 | 8 | 2 | 382,9 | 296,4 | 86,5 | 12023060,00 | 6028069,70 | 3193918,43 | 2801071,87 |  |
| 1 | г.Покров ул. Октябрьская д.39 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2016 | 2018 | 25 | 15 | 382,9 | 10 | 8 | 2 | 382,9 | 296,4 | 86,5 | 12023060,00 | 6028069,70 | 3193918,43 | 2801071,87 |  |
| Итого по МО за 2016 г.: | Х | Х | Х | Х | 48 | 36 | 713,7 | 17 | 10 | 7 | 559,60 | 359,5 | 200,10 | 17571440,00 | 16812561,11 | 0 | 758878,89 |  |
| 1 | г. Покров ул. Ленина д.91 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2017 | 2018 | 27 | 23 | 484,5 | 10 | 5 | 5 | 364,2 | 211,30 | 152,90 | 11435880,00 | 10941984,91 | 0 | 493895,09 |  |
| 2 | г.Покров ул. Октябрьская д.33 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2017 | 2018 | 11 | 7 | 117,7 | 3 | 2 | 1 | 117,7 | 94 | 23,7 | 3695780,00 | 3536165,91 | 0 | 159614,09 |  |
| 3 | г. Покров ул. Октябрьская д.29 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2017 | 2018 | 11 | 6 | 111,5 | 4 | 3 | 1 | 77,7 | 54,2 | 23,5 | 2439780,00 | 2334410,29 | 0 | 105369,71 |  |