РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов города Покров

Петушинского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ

от 19 августа 2011 года                              гор. Покров				                  № 75/6

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Покров» на 2011-2015 годы

Рассмотрев представление администрацией города Покров документы об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Покров» на 2011-2015 годы, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования «Город Покров», регламентом Совета народных депутатов города Покров, Совет народных депутатов города Покров  РЕШИЛ:

1. Утвердить  программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Покров» на 2011-2015 годы согласно приложению.

2.      Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в информационном бюллетене «Городские ведомости», приложение к городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее».

Председатель	  Совета народных депутатов                                       Глава города Покров

города  Покров

О.Г. Кисляков				                            Е.П. Сас

Приложение

к решению Совета народных депутатов города Покров

от  19 августа 2011 года    № 75/6

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Город Покров» на 2011-2015 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покров на 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», генеральный план развития МО «Город Покров» |
| Заказчик Программы | Администрация города Покров |
| Разработчик Программы | Администрация города Покров, Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| Исполнители Программы | Администрация города Покров, предприятия коммунального комплекса |
| Цель и задачи реализации Программы | 1.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 2.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 3.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. |
| Сроки и этапы реализации Программы | С 2011 по 2015 гг. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Реконструкция и капитальный ремонт жилого фонда. 2. Техническое обследование, подготовка проектной документации и строительство очистных сооружений. 3. Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе МО. 4. Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде. 5. Улучшение обеспечения населения города Покров питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. 6. Благоустройство территории МО. |
| Объем финансирования Программы | Ориентировочный объем финансирования Программы составляет 195 068,23 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО «Город Покров», снижение эксплуатационных затрат. 2. Повышение надежности и качества теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 3. Обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов. 4. Увеличение частных инвестиций в жилищное строительство. 5.Обеспечение коммунальной инфраструктурой роста объемов жилищного строительства общей площади жилья. 6. Обеспечение надлежащей утилизации бытовых отходов. 7.Улучшение экологического состояния окружающей природной среды и сохранение здоровья населения МО «Город Покров». |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Город Покров». Координатором Программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация города Покров в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Основные принципы формирования

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Формирование и реализация  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры базируется на следующих принципах:

- определение качественных и количественных задач Программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в городе.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса города.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1.Реализация Генерального плана и других документов территориального планирования.

2.	Реализация Стратегии устойчивого развития.

3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.	Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

5.	Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

6.	Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

- Реконструкция и капитальный ремонт жилого фонда

Программа подготовлена на основе анализа существующего текущего состояния многоквартирных домов, находящихся на территории МО «Город Покров». Ее основной целью является обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

Общая площадь жилищного фонда МО «Город Покров» составляет 250,0 тыс.кв.м и насчитывает 145 жилых многоквартирных домов, в том числе общежития. Наряду с этим, имеются 8 жилых многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья.

Из общего числа многоквартирных домов:

- 18 домов построены до 1917 года, износ составляет 100%;

- 132 дома построены в период с 1937 по 1995 год, износ 36%-70%;

-  6 домов построены с 1999 по 2005 годы.

В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, вопрос о приведении жилищного фонда в городе в нормативное состояние стоит очень остро и делает невозможным перевод жилищного хозяйства в настоящее время в сферу рыночных отношений.

Потребность в финансовых средствах на приведение жилищного фонда города в нормативное состояние составляет более 24 млн.руб., что значительно превышает объемы привлекаемых в настоящее время финансовых средств.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами.

В целях оказания помощи граждан в вопросе приведения жилого фонда в нормативное состояние, необходимо привлечение на эти цели бюджетных финансовых средств, что предусматривается ст.165 ЖК РФ и ст.16 ФЗ от 04.07.1991г. №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ». Это послужило основой разработанной областной целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт».

На капитальный ремонт в период с 2011 по 2015 гг. необходимы средства в размере 23 203,27 руб.

Объем потребности финансовых средств на проведение реконструкции

или капитального ремонта многоквартирных домов

| Наименование работ | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Потребность в финансировании всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
| 1. Реконструкция и капитальный ремонт мягкой кровли. 2. Реконструкция и капитальный ремонт шиферной кровли. 3. Реконструкция и капитальный ремонт металлической кровли. 4. Капитальный ремонт систем инженерно-технического обеспечения. 5. Прочий капитальный ремонт. | 3 712,87 | 4 186,80 | 4 600,80 | 5 076,00 | 5 626,80 | 23 203,27 |

РЕЕСТР

многоквартирных домов муниципального образования «Город Покров»,

подлежащих реконструкции, капитальному ремонту в 2011 году

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Объем работ | Дата проведения собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома | Общая стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Субсидия из местного бюджета, тыс. руб. | Средства собственников помещений, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципального жилищного фонда (бюджет), тыс. руб. | Средства собственников жилья, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ул.Советская, д. 74 | Капитальный ремонт шиферной кровли | 1948 м2 | 01.06.11 | 1 371,522 | 1 302,945 | 1,880 | 66,696 |
| 2 | Больничный проезд, д.6 (1,5 подъезды) | Капитальный ремонт мягкой кровли | 600 м2 | 02.06.11 | 227,663 | 216,280 | 0,493 | 10,891 |
| 3 | ул. Герасимова, д.23 (1 и 2 очереди) | Капитальный ремонт шиферной кровли | 1891 м2 | 01.06.11 | 1 698,146 | 1 613,239 | 6,899 | 78,008 |
| 4 | ул. 3 Интернационала, д.73 | Капитальный ремонт шиферной кровли | 576 м2 | 31.05.11 | 336,887 | 320,043 | 2,238 | 14,607 |
| 5 | ул. Фейгина, д.1а (1 подъезд) | Капитальный ремонт электропроводки | Эл. Провод 80м Выключатели автомат -60 шт. | 07.06.11 | 78,653 | 74 721 | - | 3,933 |
|  | Итого: |  |  |  | 3 712,871 |  |  |  |

Эффект от выполнения программы имеет прежде всего социальную направленность. Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг. Надежность работы инженерно- технических систем позволит сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг. Проведение реконструкции или капитального ремонта кровли, герметизация межпанельных швов, теплоизоляция ограждающих конструкций многоквартирных домов обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан.

Результатом реализации Программы должно стать ежегодное сокращение количества многоквартирных домов с просроченным (в соответствии с нормативами его проведения) сроком проведения капитального ремонта и доведение к 2015 году данного показателя до нуля.

- Техническое обследование, подготовка проектной документации и строительство очистных сооружений

Целью настоящей Программы является создание условий для подключения объектов капитального строительства (модернизации) к системе новых очистных сооружений.

Строительство многих объектов неразрывно связано с необходимостью создания эффективных и производительных систем, позволяющих выполнять очистку сточных, ливневых вод и бытовых стоков. К сожалению, экологическая ситуация на планете постепенно ухудшается, поэтому применение чистой воды рек и озер для производственных нужд становится все более и более неоправданным и расточительным.

На строительство новых очистных сооружений необходимо финансирование в размере 130 000 тыс.руб. В том числе, затраты на государственною экспертизу - 400 тыс.руб. Проектная документация по  новым ОСБО в д.Марочково - 8000 тыс.руб. Капитальный ремонт и модернизация существующих ОСК - 4500 тыс.руб.

Задание на проектирование котельной очистных сооружений

1. Основание для проектирования – заказ.

2. Стадийность проектирования – рабочий проект.

3. Основные технико-экономические показатели, в том числе:

- теплопроизводительность – 0,76кВт;

- вид топлива – природный газ;

- расход топлива – 76,77 м3/час.

4. Основные требования к инженерному оборудованию – согласно требованиям СНиП, СП, ПУЭ, ОП.

5. Согласование проектно-сметной документации – согласование и утверждение проектно-сметной документации проводит заказчик за счет собственных средств.

6. Объем работ, выполняемых проектным институтом:

- обследование существующей котельной;

- тепломеханическая часть;

- газоснабжение котельной;

- отопление и вентиляция;

- архитектурно-строительная часть;

- электроснабжение;

- автоматика;

- водоснабжение и водоотведение;

- ПОС;

- охрана окружающей среды;

- смета.

7. Основные данные для составления сметной документации:

- источник финансирования – городской бюджет;

- подрядчик – не определен;

- способ выполнения работ – подрядный;

- способ определения стоимость строительства – ресурсный, индексный;

8. Генеральный проектировщик – ГУП ПИ «Владкоммунпроект».

- Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения

в топливно-энергетическом комплексе МО

Основными направлениями настоящей Программы являются:

- повышение энергетической эффективности при учете и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде;

- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической энергией, муниципального жилого фонда;

- снижение расходов бюджета города Покров на обеспечение энергетическими ресурсами муниципального жилого фонда.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития муниципального образования. Повышение эффективности использования энергии позволит решить некоторые энергетические проблемы, накопившиеся к настоящему времени. Среди них основными являются:

- Недостаточный контроль и учет потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятии ЖКУ и социальной сфере.

- Изношенность оборудования котельных составляет 85,5 %. Износ тепловых сетей 84%.

- Высокий уровень потерь топливно-энергетических ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и обслуживании бюджетного сектора.

Характеристика коммунально-энергетических систем

МУП ЖКУ г.Покров

| № п/п | Наименование показателей | Объем/кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Система теплоснабжения |
| 1. | Установленная мощность, 4 котельных, всего 16 котлов: ДКВР 10/13-3шт., ДКВР 6,5/13-4шт., ДКВР 4/13-8шт., ДКВР 2,5/13-1шт. Износ оборудования | 73,9 Гкал/час 84% |
| 2. | Количество котельных, всего из них: - мощностью до 3 Гкал; - мощностью от 3 Гкал до 20 Гкал; - мощностью свыше 20 Гкал. | 4 шт. - 2 шт. 2 шт. |
| 3. | Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей (двухтрубных), всего: из них: - магистральных; - распределительных; - квартальных. | 51,3 км 15,6 км 15,0 км 20,7 км |
| 4. | Количество эксплуатируемых центральных тепловых пунктов (ЦТП) | 5 шт. |
| 5. | Количество эксплуатируемых индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | 365 шт. |
| 6. | Присоединенная тепловая нагрузка, всего: - ЦТП; - ИТП. | 38,4 Гкал/час 4,8 Гкал/час 33,6 Гкал/час |
| 7. | Количество и мощность котельных, оборудованных резервным водоснабжением и резервным электроснабжением | - |
| 8. | Доля ветхих сетей на магистралях | 75,4 % |
| 9. | Количество передвижных котельных и их мощность | - |
| 10. | Численность производственного персонала | 98 чел. |
| Система водоснабжения |
| 1. | Мощность водопровода, всего: в том числе: - из поверхностных источников; - из подземных источников. | 6,0 тыс.м3/сут. - 6,0 тыс.м3/сут. |
| 2. | Количество очистных сооружений поверхностного источника | - |
| 3. | Количество очистных сооружений подземного источника | - |
| 4. | Количество насосных станций II-го подъема г.Покров, п.Нагорный | 2 шт. |
| 5. | Количество артскважин, в том числе, обеспеченных герметизацией | 11 шт. 1 шт. |
| 6. | Количество резервуаров питьевой воды по 500 куб.м. Водонапорные башни: п.Введенский, зим.-25куб.м, лет.-16куб.м, в том числе, оборудованных фильтрами-поглотителями | 4 шт./2,0 т.м3 2 шт./0,041т.м3 - |
| 7. | Число пунктов раздачи воды в тару (водоразборные колонки) | 71 шт. |
| 8. | Протяженность трубопроводов, всего: - водопроводов; - магистральных, диаметром до 350мм; - магистральных, диаметром более 350мм; - внутриквартальная и внутридомовая сеть | 48,89 км 13,03 км 18,00 км - 17,86 км |
| 9. | Доля ветхих сетей на магистралях | 52% |
| 10. | Количество дизельных электростанций и их мощность | - |
| 11. | Численность производственного персонала | 22 чел. |
| Система водоотведения |
| 1. | Мощность очистных сооружений канализации | 3,6 т.м3/сут. |
| 2. | Состав очистных сооружений: - приемные камеры; - песколовки; - первичные отстойники; - биофильтр; - вторичные отстойники; - контактные резервуары; - хлораторная (жидкий хлор; - иловые карты | 2 шт. 2 шт. 8 шт. 1 шт. 6 шт. 2 шт. 1 шт. 5 шт. |
| 3. | Количество канализационных насосных станций (КНС) | 10 шт. |
| 4. | Протяженность трубопроводов, всего: - магистральные сети канализации диаметром до 350 мм; - магистральные сети канализации диаметром более 350 мм; - канализация; - внутриквартальная канализация | 45,25 км 17,42 км 5,60 км 22,23 км - |
| 5. | Доля ветхих сетей на магистралях | 64% |
| 6. | Численность производственного персонала | 51 чел. |

Основной целью является:

экономия энергоресурсов электроэнергии, условного топлива и тепловой энергии за счет снижения потерь и нерационального использования.

Основными задачами Программы являются:

1.Создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения.

2.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятии.

3.Организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды для сокращения "коммерческих" потерь и оценки внедрения энергосберегающих мероприятий.

4.Повышение надежности энергоснабжения потребителей.

5.Улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов, загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива.

Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:

-сокращение «коммерческих потерь» и затрат организаций путем установки приборов;

-повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии;

-оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем  проведения энергетических обследований;

-переход на расчеты за потребляемые коммунальные ресурсы всех организаций бюджетной сферы по показаниям приборов учета.

Финансирование программы в размере 1075 тыс.руб. осуществляется за счет средств местного бюджета. Установка приборов учета энергоресурсов выполняется посредством проведения открытого конкурса по выбору подрядной организации.

Важной первоначальной задачей Программы является обозначение итоговой цели в конкретных показателях, определяющих состояние энергосбережения предприятия во всех аспектах деятельности и на каждый год выполнения Программы. Это позволит объективно оценивать ход реализации Программы, более качественно анализировать деятельность основных отраслей экономики, своевременно реагировать на возникновение нежелательных тенденций, эффективно проводить управленческую политику.

Основополагающими факторами, определяющими ход процесса энергосбережения, являются изменения количественных показателей (индикаторов) по всем направлениям деятельности в течение финансового года на протяжении всего срока реализации Программы. Данная динамика позволит проводить объективный анализ деятельности отрасли и выявлять тенденции соответствия проделанной работы к намеченным результатам.

К основным показателям, характеризующим процесс энергосбережения в организационном аспекте относятся:

-оснащенность процесса энергосбережения нормативно-методической документацией;

-состояние технико-энергетической паспортизации объектов энергопроизводства и энергопотребления;

-степень внедрения автоматизированных систем в управление процессом энергосбережения.

Все эти показатели служат для оценки создания условий проведения энергосберегающих мероприятий.

К показателям, служащим для оценки всего комплекса проведения энергосберегающих мероприятий относятся:

-оснащенность приборами учета и регулирования энергоресурсов потребителей и поставщиков энергии;

-степень адекватности используемого вида топлива местным условиям;

-уровень технического перевооружения котельных;

-сокращение тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии;

-экономия электроэнергии;

экономия газа.

- Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде

Программа разработана в соответствии с:

-Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Законом Владимирской области от 05.07.1999г. №37-ОЗ «Об энергосбережении и повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Владимирской области»;

-Постановлением главы г.Покров от 19.07.2010 года №237 «О порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ в МО «Город Покров».

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью повышения энергоэффективности, устойчивого и надежного энергоснабжения населения муниципального жилого фонда МО «Город Покров».

Целью и задачами данной Программы является проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов муниципального жилого фонда МО «Город Покров».

Так же необходимо:

-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов жилого фонда МО «Город Покров» с помощью приборов учета (электроснабжения,  ГВС,  ХВС и общедомовых приборов учета тепловой энергии);

-нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов (электроснабжения, ГВС, ХВС и общедомовых приборов учета тепловой энергии) муниципального жилого фонда  МО «Город Покров».

Основными направлениями Программы являются:

-повышение энергетической эффективности при учете и потреблении энергетических ресурсов в жилом фонде МО «Город Покров»;

-обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической энергией, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения жилого фонда МО «Город Покров».

Финансирование программы осуществляется в размере 1000 тыс. руб. Установка приборов учета энергоресурсов выполняется посредством проведения открытого конкурса по выбору подрядной организации.

Для реализации программы необходимы денежные средства в размере-5893,76 тыс. руб. из них:

-2064,46 тыс.руб. за счет местного бюджета;

-3829,30 тыс.руб. за счет собственников помещений многоквартирных домов, инвесторов.

Эффективность Программы будет достигнута за счет увеличения энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального жилого фонда МО «Город Покров». Использование индивидуальных приборов учёта даёт возможность зафиксировать реально потреблённое количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчётного. Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению потребленных коммунальных ресурсов (горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения) повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.

К показателям, служащим для оценки всего комплекса проведения энергосберегающих мероприятий, относятся:

-повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

-повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов в городе Покров;

-повышение уровня жизни населения за счет уменьшения оплаты за потребленные коммунальные услуги.

- Улучшение обеспечения населения города Покров питьевой водой

нормативного качества и в достаточном количестве

По итогам обследования органами санитарно – эпидемиологического надзора на отдельных участках наблюдаются случаи не соответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН, по причине большой изношенности сетей и наличия тупиковых линий.

- Реконструкция  сетей водопровода по ул. Советская на участке от ул. Карла Либкнехта  до ул.  Герасимова, по ул. Герасимова  на участке от ул. Советская до ул. 3 Интернационала по ул.3-Интернационала до ул Карла Либкнехта 10.

Протяженность -  635 п. м.

Год ввода в эксплуатацию — 1969 год.
Диаметр трубопровода — 100 мм.
Физический износ — 69%.

- Реконструкция участка сетей водопровода   по ул. Советская на участке от ул. Больничный проезд до ул . Карла Либкнехта.

Протяженность — 277 п.м. 
Диаметр трубопровода — 100 мм. 
Материал труб — асбоцемент. 
Физический износ — 69%.

- Прокладка резервного ввода системы водоснабжения к котельной №2 диаметром 200 мм, от водовода диаметром 300 мм, протяженность 600 п.м.

- Закольцовка сетей водопровода Ø100 мм улиц Первомайская и Советская, L=200 пм

- Закольцовка сетей водоснабжения диаметром 100 мм. улиц Октябрьская и Быкова. Протяженность -250 п.м.

- Тампонаж скважины п.Введенский

- Для повышения надежности и качества потребляемой воды согласно СанПин  для источников  водоснабжения  требуется  разработка проекта зон  санитарной охраны.

В связи с увеличением количества потребителей, действующие сети водоснабжения  по пропускной способности в настоящее время не соответствуют потребностям водопотребления,  требуется увеличение диаметра труб  и замены материала существующих трубопроводов, который не отвечает действующим требованиям.

На сетях водоснабжения до сих пор имеются тупиковые участки, на которых бывают отклонения в качестве питьевой воды, не соответствующей нормам СанПиН.

Для обеспечения надежности качества питьевой воды необходимо произвести закольцовку сетей водоснабжения улиц:

- улиц Первомайская — Советская,

- улиц Октябрьская –      Быкова

Сначала ввода в эксплуатацию, развитие мощностей и замена трубопроводов сетей водоснабжения не производилось и находится в крайне плохом состоянии.

В целях сохранности водоносного слоя  и качества питьевой воды необходимо произвести  тампонаж вышедшей из рабочего состояния скважины п.Введенский.

Основными целями Программы являются повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения, жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг по водоснабжению с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить финансирование инвестиционной программы “Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой 2011 – 2013 гг.”;

- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по водоснабжению;

- оказывать государственную поддержку реконструкции системы водоснабжения.

Программа предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- реконструкция систем водоснабжения;

- обеспечение населения питьевой водой в необходимом объеме и качества соответствующего требованиям СанПиН;

Финансирование данной программы в размере 4382 тыс. руб., осуществляется за счет привлечения  местного бюджета и внебюджетного источника, в том числе:

- Местный бюджет -  3660,3 тыс. руб.

- Внебюджетный источник  – 721,7  тыс. руб.

В социальном и экологическом аспектах эффект от реализации мероприятий Программы города определяется:

- Проведение работ по замене изношенных участков и реконструкции систем водопровода позволит снизить прямые потери питьевой воды при транспортировке (15%) - 11037,6 м3 и сэкономить в год 221,9 тыс. руб. в год, учитывая, что средний расход электроэнергии на подъем 1 куб. м. воды составляет 1,04 кВт. 
Будет сэкономлено электроэнергии — 11479,1 кВт на сумму 42,8 тыс.руб. В год.

- Обеспечение населения питьевой водой  в полном объеме.

- Тампонирование скважины позволит предотвратить загрязнение источника водоснабжения.

Выполнение программы предусматривает реализацию следующих мероприятий:

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Объемы финансирования в ценах 2010 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Советская на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Герасимова, по ул. Герасимова на участке от ул. Советская до ул. 3 Интернационала по ул.3-Интернационала до ул Карла Либкнехта 10. Протяженность - 635 п. м. | Администрация города, МУП ЖКУ | 1377 | 1377 |  |  |
| 2 | Реконструкция участка сетей водопровода по ул. Советская на участке от ул. Больничный проезд до ул . Карла Либкнехта. Протяженность — 277 п.м. | *-*-*-* | 1150 |  | 1150 |  |
| 3 | Прокладка резервного ввода системы водоснабжения к котельной №2 диаметром 200 мм, протяженность 600 п.м. |  | 900 |  |  | 900 |
| 3 | Закольцовка сетей водопровода Ø100 мм улиц Первомайская и Советская, L=200 пм | *-*-*-* | 160 |  |  | 160 |
| 4 | Закольцовка сетей водоснабжения диаметром 100 мм. улиц Октябрьская и Быкова. Протяженность -250 п.м. |  | 230 |  | 230 |  |
| 4 | Тампонаж скважины п.Введенский | *-*-*-* | 290 |  |  | 290 |
|  | Разработка проекта зон са- нитарной охраны источников водоснабжения. |  | 200 | 200 |  |  |
|  | Итого: |  | 4 307 | 1 577 | 1 380 | 1 350 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 3585,3 | 1 167 | 1 242 | 1176,3 |
|  | Внебюджетный источник |  | 721,7 | 410 | 138 | 173,7 |

- Благоустройство территории

В целях реализации частей 15;18;19;21;22 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» муниципальное образование «Город Покров» осуществляет полномочия в решении вопросов городского поселения:

- организация благоустройства и озеленения территории города;

- организация благоустройства  мест захоронения;

- организация  вывоза и уборки ТБО и др.мероприятия.

-благоустройство мест массового отдыха граждан и др. мероприятия.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах черты города 156 га, в том числе насаждений общего пользования (скверы) – 4 га, городских лесов – 132 га, озеленение улично-дорожной сети города составляет – 20 га. В среднем на 1 жителя города приходится 100 кв. м зеленых насаждений общего  пользования. Комплексное благоустройство города включает проведение текущего ремонта, реконструкцию и содержание в надлежащем состоянии малых форм и памятников, а также благоустройство мест массового отдыха граждан и др. мероприятия.

Благоустройство территории города и мест массового отдыха.

1. Благоустройство побережья озера Чёрное пешеходного маршрута к нему.

2. Благоустройство стадиона и прилегающей территории.

3. Благоустройство территорий прилегающих к Покровской церкви и Троицкому собору.

Индикаторами оценки решения поставленных задач являются:

- доля средств, направляемых из бюджета города на содержание тротуаров и улиц города, в расчете на 1 жителя;

- общая площадь зеленых насаждений города в расчете на одного жителя;

- площадь зеленых насаждений от общей площади города;

- обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1 жителя;

- доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети;

- количество действующих светильников к общему количеству светильников;

Количественные индикаторы:

- количество посаженных деревьев, кустарников, цветов;

- количество установок наружного освещения.

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение стратегических целей – обеспечение высокого качества и технической оснащенности выполняемых работ по  содержанию объектов внешнего благоустройства. По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие. Развитость улично-дорожной сети, отличное качество дорог, разнообразная структура озеленения, увеличение освещенности города и установка новых  опор, а главное обеспечение чистоты дорог и улиц – неизменные атрибуты современного, развитого города. Таким образом, реализация Программы будет способствовать социально-экономическому развитию города, улучшению качества жизни населения города, развитию бюджетных услуг в области благоустройства города и созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории города.

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым  значением. Оценка будет производиться с точки зрения достижения либо не достижения целевых значений в текущем году. Результаты оценки представляются в табличной форме с указанием плановых и фактических значений индикаторов. При необходимости значения целевых показателей могут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории города.