Инвестиционный Договор № ____

о реализации инвестиционного проекта

на строительство многоквартирного жилого дома

город Покров								«15» февраля 2017 года

Администрации города Покров от имени муниципального образования «Город Покров», в лице Главы Администрации города Аракелова Вячеслава Шаликовича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Покров», именуемая в дальнейшем «Орган местного самоуправления», с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «АС-Инвест» в лице Исполнительного директора Поволяева Дениса Александровича, действующего на основании Устава Общества, именуемый в дальнейшем «Инвестор-Застройщик», с другой стороны,

а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Настоящим Договором, совместно действующие в соответствии с заключенным Договором аренды от 10 ноября 2016 года №6 земельного участка находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Покров», предоставленного во временное владение и пользование с кадастровым номером 33:13:030104:83, площадью 7 567 кв.м., с разрешенным использованием: многоквартирные жилые дома (4-5 эт.), в том числе с встроенными пристроенными помещениями

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Термины и их толкование.

Для достижения целей по Настоящему Договору применяются следующие термины и толкование:

1.1.	Инвестиционный проект – совокупность организационно-технических мероприятий по строительству (реконструкции) объектов производственного (социально-бытового, коммунального либо иного) назначения с использованием вложений привлекаемого капитала (инвестиций) из различных источников в форме проведения предпроектных, проектных, подготовительных строительных, пуско-наладочных работ, работ, связанных с вводом объекта в эксплуатацию, и оформления имущественных прав;

1.2.	Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

1.3.	Объект – многоквартирный жилой дом (дома), а также транспортные, инженерные сети и сооружения, гаражи, парковочные места, объекты благоустройства, на строительство которых Инвестор-Застройщик направляет собственные и привлеченные средства в рамках реализации инвестиционного проекта;

1.4.	Инвестор-Застройщик – юридическое или физическое лицо, привлекаемое в ходе реализации инвестиционного проекта в части финансирования или предоставления возможности для реализации инвестиционного проекта в объеме, пропорциональном той части площадей, которые Инвестор хотел бы получить в собственность или оформить на них иные вещные права, а так же реализовать права обманутых дольщиков КТ «Социальная инициатива и компания»;

1.5.	Распорядительный документ – правовой акт органа или должностного лица местного самоуправления, который является основанием для проектирования и строительства объекта недвижимости;

1.6.	Строительная площадка – свободный земельный участок (участки), предоставляемый Инвестору-Застройщику в аренду на период строительства Объекта;

1.7.	Общая площадь Объекта – сумма площадей (полезных, общего пользования, инженерного назначения) всех этажей, в том числе технического, подвального и чердачного), измеряемая по внутренним поверхностям стен;

1.8.	Общая нежилая площадь Объекта - общая площадь нежилых помещений, в том числе: площадь полезная, площадь общего пользования (л/клетки, площадки, лифты и т.п.), площадь помещений инженерного назначения, площади встроено - пристроенных гаражей-стоянок, подвальных помещений, чердаков, встроено - пристроенных помещений;

1.9.	Очередь строительства – часть инвестиционного проекта, состоящая из группы зданий, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выполнение задач, предусмотренных проектом. Может состоять из одного или нескольких пусковых комплексов;

1.10.	Пусковой комплекс – часть инвестиционного проекта, здание или комплекс, законченные строительством и предъявляемые для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с выданным разрешением на строительство и проектной документацией.

Статья 2. Предмет контракта.

2.1.	Для реализации настоящего Договора Инвестор-Застройщик осуществляет строительство многоэтажного жилого дома (домов) на предоставленном Органом местного самоуправления земельном участке в соответствии с Договором от 10 ноября 2016 года № 6 аренды земельного участка для целей, связанных со строительством.

2.2.	Предметом Договора является реализация инвестиционного проекта по проектированию и строительству многоэтажного жилого дома (домов), на земельном участке по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Покров, с кадастровым номером 33:13:030104:83, площадью 7 567 кв.м.

2.3.	В рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор-Застройщик обязуется за счет собственных и/или заемных средств, а так же средств по договору долевого участия, произвести строительство многоэтажного жилого дома (домов), а также восстановить нарушенные права участников долевого строительства по договорам долевого участия ранее заключенных с КТ «Социальная инициатива и компания», предоставить безвозмездно им жилые помещения по площадям и количеству, в соответствии с Приложением № 1, либо выплатить денежные средства по их выбору в соответствии с Приложением № 2.

2.4.	Дата ввода Объекта (Объектов) в эксплуатацию и безвозмездное предоставление жилых помещений обманутым КТ «Социальная инициатива и компания» дольщикам в соответствии и объеме, определенном в Приложении № 1 к Настоящему Договору: определяется на усмотрения Инвестора-Застройщика¸ но не должна превышать срока аренды земельного участка указанного в Договоре аренды от 10 ноября 2016 года №6;

Дата возврата обманутым КТ «Социальная инициатива и компания» дольщикам денежных средств, в соответствии и объеме, определенном в Приложении № 2 к Настоящему Договору: составляет не позднее 6 (шести) месяцев со дня ввода Объекта (Объектов) в эксплуатацию;

Дата заключения и обязательная государственная регистрации в установленном законном порядке с обманутыми КТ «Социальная инициатива и компания» дольщиками договоров долевого участия: определяется до 31.12.2017 года;

Дата заключения с обманутыми КТ «Социальная инициатива и компания» дольщиками Соглашений о возврате денежных средств: определяется до 31.12.2017 года;

Срок действия настоящего инвестиционного Договора: определяется полным исполнением обязательств Сторонами.

2.5.	Орган местного самоуправления является участником данного инвестиционного проекта, его вкладом является предоставление Инвестору-Застройщику права застройки предоставленного земельного участка для реализации нарушенных прав участников долевого строительства; оказание содействия при подключении к муниципальным инженерным сетям; ведение переговоров с ресурсоснабжающими организациями независимо от организационно правовой формы собственности, с целью получения Инвестором-Застройщиком «Технических Условий» на подключения ко всем инженерным коммуникационным сетям, оформление документации определенной полномочиями органов местного самоуправления; оказания всяческого содействия Инвестору-Застройщику, в пределах компетенции органов местного самоуправления.

Статья 3. Обязанности сторон.

3.1.	Орган местного самоуправления обязуется:

3.1.1.	Передать Инвестору-Застройщику в установленном порядке согласно условиям Договора аренды от 10 ноября 2016 года № 6 земельный участок.

3.1.2.	Оказывать Инвестору-Застройщику необходимое содействие в реализации проекта по вопросам (водоснабжения, канализации и т.д.), входящим в компетенцию Органа местного самоуправления, в том числе обеспечивать подготовку и своевременное принятие распорядительных документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

3.1.3.	После ввода объекта (пускового комплекса) в эксплуатацию и выполнения в полном объеме обязательств Сторон по Настоящему Договору, обеспечить оформление Акта о результатах реализации инвестиционного Договора в срок не более 15 дней при условии предоставления Инвестором-Застройщиком необходимого пакета документов.

3.2.	Инвестор-Застройщик обязуется:

3.2.1.Обеспечить за счет собственных и/или привлеченных (заемных) средств, а так же средств полученных по заключенным договорам долевого участия, финансирование и реализацию инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии со своими обязательствами по Договору и предъявление Объекта для выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в сроки, определенные Настоящим Договором и графиком выполнения работ, с качеством в соответствии с действующими строительными нормами.

3.2.2.	После заключения Настоящего Договора обеспечить выполнение условий освоения и содержания строительной площадки в соответствии с установленными строительными правилами и нормами (СниП).

3.2.3.	Обеспечить страхование строительных рисков по Объекту в порядке, определяемом статьей 742 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

3.2.4.	Обеспечить инженерную подготовку территории и выполнить свои обязательства в соответствии с техническими условиями уполномоченных служб, являющимися после их выдачи неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2.5. Обеспечить за свой счет ремонт участков дорожной сети и тротуаров, прилегающих к строящемуся объекту, в случае использования тяжелой дорожной техники.

3.2.6. Нести на протяжении гарантийного срока, ответственность за недостатки используемых конструктивных элементов, строительно-монтажных и иных предусмотренных проектной документацией работ и отступление от указанных в проектной документации показателей, препятствующих нормальному использованию и эксплуатации Объекта или его отдельных элементов.

3.2.7.	Обеспечить ежеквартальное, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставление Отчета о реализации инвестиционного Договора по произвольной форме.

3.2.8.	Обеспечить оформление и регистрацию имущественных прав в установленном законом порядке.

3.2.9.	В течение 30 дней после оформления в установленном порядке имущественных прав на Объект представить необходимые документы для переоформления земельно-правовых отношений.

3.2.10.	В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» использовать при строительстве продукцию строительного назначения, имеющую сертификат соответствия в Системе сертификации в строительстве.

3.2.11.	Нести издержки по платежам за коммунальные услуги по помещениям до перехода права собственности на них.

3.2.12.	Обеспечить размещение в месте строительства информационного стенда о текущем и перспективном состоянии строительства.

3.2.13.	По запросу Органа местного самоуправления предоставлять информацию и соответствующие документы о структуре, порядке и размере финансирования данного инвестиционного Договора, в том числе сведения о привлечении инвесторов, соинвесторов, привлечении заемных средств и иных финансовых ресурсов.

Статья 4. Гарантии добросовестной деловой практики Инвестора-Застройщика.

4.1.	Инвестор-Застройщик до момента подписания настоящего Договора представляет в Орган местного самоуправления следующие документы:

4.1.1.	копии учредительных и иных документов:

-	устав;

-	учредительный договор (при его наличии);

-	свидетельство о государственной регистрации;

-	свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

-	информационное письмо об учёте в ЕГРПО;

-	лицензии на право осуществления строительной деятельности, при их необходимости на производство работ (если строительные работы будут выполняться Инвестором-Застройщиком).

4.1.2.	Письмо из кредитной организации, где Инвестору-Застройщику открыт расчетный счет.

4.1.3.	Заверенную в установленном порядке финансовую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за последние 12 (двенадцати) месяцев, подтверждающую положительные финансовые результаты работы компании (наличие чистой прибыли после уплаты всех налогов).

4.1.4.	Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов на момент заключения инвестиционного Договора.

4.1.5.	Документы, подтверждающие финансовую состоятельность Инвестора-Застройщика для реализации инвестиционного проекта (справки о наличии собственных средств; подтверждения банковских или иных финансовых организаций о возможности выделения заемных средств).

4.1.6.	План-график финансирования Договора с раскрытием источников финансирования и основных расходных статей по образцу:

| Источник финансирования | Статьи расходов |
| --- | --- |
| собственные средства привлеченные средства | 1. 2. |

4.1.7.	Доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия лица, ведущего переговоры по вопросу заключения инвестиционного Договора, если переговоры проводятся в отсутствие Исполнительного Директора ООО «АС-Инвест»

4.1.8.	Иные подтверждения значительного профессионального опыта и деловой репутации (резюме компании, информационное письмо об истории деятельности, подтверждения присвоения премий, наград и т.п).

4.1.9.	Технико-экономическое обоснование (бизнес-план) инвестиционного Договора.

4.2.	В ходе выполнения настоящего Договора Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об обстоятельствах, способных повлиять на дальнейшее исполнение обязательств (Орган местного самоуправления - об изменении местного законодательства, возможности рассмотрения вопроса о применении налоговых льгот; Инвестор-Застройщик - об отзыве или прекращении действия лицензий, изменении организационно-правовой формы, смене состава учредителей, ухудшении финансового состояния и т.п).

Статья 5. Уступка прав по инвестиционному Договору.

5.1.	Инвестор-Застройщик вправе уступить свои права и обязанности по инвестиционному Договору третьим лицам:

- по инвестированию строительства части Объекта в виде отдельных помещений в пределах объема площади, поступающей в распоряжение Инвестора-Застройщика, самостоятельно, путем оформления двусторонних договоров между Инвестором-Застройщиком и третьим лицом, при условии сохранения за Инвестором-Застройщиком ответственности за надлежащее исполнение обязательств по инвестированию строительства Объекта в целом перед Органом местного самоуправления, а так же перед обманутыми КТ «Социальная инициатива и компания» дольщиками и при условии письменного уведомления Органа местного самоуправления о привлечении инвесторов и соинвесторов;

- по остальным правам и обязанностям – только по согласованию с Органом местного самоуправления путем оформления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, заключаемого между сторонами и приобретателем прав и обязанностей, при условии принятия последним обязательств по Договору без увеличения сроков строительства.

5.2.	При оформлении дополнительного соглашения об уступке прав привлекаемое третье лицо обязано представить документы, перечисленные в статье 4 Настоящего Договора.

5.3.	Орган местного самоуправления не несет ответственность по договорам Инвестора-Застройщика с третьими лицами.

Статья 6. Срок действия Договора.

6.1.	Договор вступает в силу со дня подписания его всеми Сторонами и скрепления подписей печатями, и действует до истечения срока его действия. В случае наличия уважительных причин срок действия настоящего Договора может быть продлен путем подписания дополнительного соглашения.

Статья 7. Изменение и прекращение Договора.

7.1.	Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые регистрируются на титульном листе и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2.	Обязательства Сторон по Договору прекращаются по письменно оформленному Соглашению Сторон, либо в судебном порядке.

7.3.	Орган местного самоуправления вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:

- если по вине Инвестора-Застройщика будут нарушены сроки реализации настоящего Договора;

- если Инвестор-Застройщик не приступит к строительным работам в течение 3-ёх месяцев после утверждения в установленном порядке проектной документации и получения разрешения на строительство;

- в случае прекращения договора аренды земельного участка по вине Инвестора-Застройщика;

7.4. Существенными нарушениями условий Договора признаются и учитываются при судебном рассмотрении споров следующие обстоятельства:

- нарушение сроков производства работ, установленных настоящим Договором;

- невыполнение Инвестором-Застройщиком принятых обязательств по реализации технических условий и строительству объектов инженерной инфраструктуры;

- непредставление Инвестором-Застройщиком финансовой отчетности и Отчета о реализации Договора более трех месяцев подряд;

- невыполнение Инвестором-Застройщиком обязанности по страхованию строительных рисков;

Статья 8. Ответственность Сторон.

8.1.	Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Настоящим Договором.

8.2.	В случае несоблюдения Инвестором-Застройщиком сроков ввода объектов (пусковых комплексов) в эксплуатацию Орган местного самоуправления вправе получить в свою пользу по 0,01% доли нежилой площади объекта (пускового комплекса) за каждый полный месяц просрочки даты ввода в эксплуатацию. Указанная доля передается по письменному требованию Органа местного самоуправления в денежной форме в сумме, эквивалентной ее рыночной стоимости. В случае отказа Инвестора-Застройщика от выплаты вышеуказанной суммы Орган местного самоуправления вправе отказаться от подписания Акта о полной (частичной) реализации инвестиционного Договора.

Статья 9. Форс – мажор.

9.1.	Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийные бедствия, эпидемия, наводнение и т.д. освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по контракту. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.2.	Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок.

9.3.	Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Инвестор-Застройщик вправе отказаться от продолжения Договора без уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

Статья 10. Разрешение споров.

10.1.	Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением Настоящего Договора, путем переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем обращения в Арбитражный суд Владимирской области.

Статья 11. Заключительные положения.

11.1.	Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора, а также договоров с третьими лицами, участвующими в реализации проекта, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

11.2.	Одновременно с подписанием Договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей по Договору, определив их компетенцию, и уведомляют об этом друг друга письменно.

11.3.	Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

11.4.	Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

11.5.	Неотъемлемой частью Договора являются Приложение № 1 и Приложение № 2.

Статья 14. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

| Орган местного самоуправления: Муниципальное образование «Город Покров» Администрация города Покров | Инвестор-Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «АС-Инвест» |
| --- | --- |
| ________________ В.Ш. Аракелов М.П. | _______________________Д.А. Поволяев М.П. |