Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» за  4 квартал 2023 год.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 00 |  | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» |
|  |  | 1 | Расселенная площадь | кв. м. | 1960,2 | 1960,2 | 1960,2 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 2 | Количество расселенных помещений | ед. | 53 | 53 | 53 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 3 | количество переселённых граждан | чел. | 107 | 107 | 107 | 0 | 100 | 0 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | 00 | 0 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» |
| 18 | 0 | 01 | 0 | предоставление благоустроенных помещений взамен занимаемых помещений в аварийном жилом фонде, возмещение денежных средств за жилые помещения при изъятии земельных участков для муниципальных нужд. | Отдел по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» | 2018-2025 | 2018-2025 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающим в аварийном жилищном фонде. Снос 12 многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом | Расселено 9 МКД |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 00 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» |  |
|  |  |  |  | 113 916,8 | 98 506,4 | 86,5 |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального поселения на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 00 | 01 | 00 | 0 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» | всего | 703 | 05 | 01 | 180F309602 | 412 | 113 916,8 | 113 916,8 | 98 506,4 | 86,5 | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г. Покров (ГБРС) | 703 | 05 | 01 | 180F36748S | 412 | 569,5 | 569,5 | 492,5 | 86,5 | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 703 | 05 | 01 | 180F16748S | 412 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет области | 703 | 05 | 01 | 180F367484 | 412 | 1 708,6 | 1 708,6 | 1 477,4 | 86,5 | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  | Средства фонда | 703 | 05 | 01 | 180F367483 | 412 | 111 628,0 | 111 627,9 | 96 525,8 | 86,5 | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 18 | 00 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2018-2025 годах» | Всего | 113 916,8 | 98 506,4 | 86,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования, | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета образования | 580,2 | 580,2 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 708,6 | 1 477,4 | 86,5 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники Фонд реформирования ЖКХ | 111 628,0 | 96 525,8 | 86,5 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Покров | 05.04.2018 | 201 | Изменение сроков программы, изменение финансирование программы |
| 2 | Постановление Администрации города Покров | 22.05.2019 | 23 | Изменение сроков программы, изменение финансирование программы |
| 3 | Постановление Администрации города Покров | 27.12.2019 | 509 | Изменение финансирования (деньги возвращены) |
| 4 | Постановление Администрации города Покров | 24.03.2020 | 146 | Изменение финансирования |
| 5 | Постановление Администрации города Покров | 07.10.2020 | 420 | Изменение финансирования |
| 6 | Постановление Администрации города Покров | 29.12.2020 | 586 | Изменение финансирования |
| 7 | Постановление Администрации города Покров | 02.02.2021 | 44 | Изменение финансирования |
| 8 | Постановление Администрации города Покров | 29.12.2021 | 724 | Изменение финансирования |
| 9 | Постановление Администрации города Покров | 09.03.2022 | 127 | Изменение финансирования |
| 10 | Постановление Администрации города Покров | 21.04.2022 | 212 | Изменение финансирования |
| 11 | Постановление Администрации города Покров | 27.12.2022 | 769 | Изменение финансирования |
| 12 | Постановление Администрации города Покров | 28.03.2023 | 139 | Изменение финансирования |
| 13 | Постановление Администрации города Покров | 30.10.2023 | 602 | Изменение финансирования |
| 14 | Постановление Администрации города Покров | 29.12.2023 | 746 | Изменение финансирования |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров»

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» | Заместитель Главы Администрации города | Начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ | 1,16 | 1 | 1 | 0,86 | 1,16 |