# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 12.01.2018										№ 08

О внесении изменений в постановление главы Администрации  города Покров   от 06.10.2016

№ 532а «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Покров» на 2017-2019 годы»

В связи с изменениями в финансировании краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Покров» по источникам финансирования, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Покров», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Администрации города Покров от 06.10.2016 № 532 а «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Покров» на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 3.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

Глава Администрации		              				В. Ш. Аракелов

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации

от 12.01.2018    № 08

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории МО «Город Покров» на 2017-2019 годы

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудо-вания | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по город Покров по 2017 году | 5 123 930,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 272,50 | 3 420 467,18 | 0,00 | 0,00 | 1 478,00 | 1 245 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 901,61 |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.64Б | 3 471 653,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 272,50 | 3 420 467,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 186,29 |
| 2 | г Покров проезд Больничный д.23 | 1 264 245,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478,00 | 1 245 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 683,44 |
| 3 | п Введенский д.33 | 64 153,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 153,15 |
| 4 | г Покров ул 3 Интернационала д.54Б | 75 478,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 478,80 |
| 5 | г Покров ул Пролетарская д.3 | 134 484,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 484,39 |
| 6 | г. Покров ул Первомайская д.1 | 113 915,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 915,54 |
| Итого по городу Покров по краткосрочному плану 2017 года | 7 180 551,79 | 3 050 463,37 | 0 | 0,00 | 1 381,80 | 4 023 971,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 116,52 |
| 1 | г Покров ул Пролетарская д.3 | 3 096 220,32 | 3 050 463,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 756,95 |
| 2 | п Введенский д.33 | 1 972 680,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 1 943 527,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 152,91 |
| 3 | г Покров ул 3 Интернационала д.54Б | 2 111 650,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 761,80 | 2 080 444,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 206,66 |
| Итого по город Покров по 2018 году | 15 972 710,28 | 15 342 571,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 138,58 |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.52А | 7 550 556,22 | 7 241 927,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 628,91 |
| 2 | г Покров ул 3 Интернационала д.76 | 8 085 195,34 | 7 768 665,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 529,98 |
| 3 | г. Покров ул Первомайская д.1 | 336 958,72 | 331 979,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 979,69 |

Приложение № 2

к постановлению главы Администрации

от 12.01.2018    № 08

Сведения о многоквартирных домах, включённых в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО "Город Покров" на 2017 - 2019 годы

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по городу Покров по 2017 году | X | X | X | X | X | 16 766,19 | 13 001,72 | 11 283,62 | 692 | X | 5 123 930,79 | 185 689,84 | 185 689,84 | 4 752 551,11 | 305,61 | 5 473,22 | X |
| 1 | г. Покров ул 3 Интернациона-ла д.64Б | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 437,10 | 3 166,10 | 3 002,80 | 159 | РО | 3 471 653,47 | 125 811,76 | 125 811,76 | 3 220 029,95 | 1 010,05 | 1 711,75 | 10.2017 |
| 2 | г. Покров проезд Больничный д.23 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 468,50 | 949,90 | 949,90 | 38 | РО | 1 264 245,44 | 45 815,91 | 45 815,91 | 1 172 613,62 | 860,91 | 5 473,22 | 06.2017 |
| 3 | п. Введенский д.33 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 665,72 | 616,00 | 616,00 | 23 | РО | 64 153,15 | 2 324,89 | 2 324,89 | 59 503,37 | 96,37 | 96,37 | 06.2017 |
| 4 | г. Покров ул 3 Интернациона-ла д.54Б | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 319,70 | 1 159,40 | 1 159,40 | 47 | РО | 75 478,80 | 2 735,33 | 2 735,33 | 70 008,14 | 57,19 | 57,19 | 06.2017 |
| 5 | г. Покров ул. Пролетарская д.3 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 984,07 | 4 604,82 | 4 604,82 | 172 | РО | 134 484,39 | 4 873,68 | 4 873,68 | 124 737,03 | 22,47 | 22,47 | 12.2017 |
| 6 | г. Покров ул Первомайская д.1 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 891,10 | 2 505,50 | 950,70 | 253 | РО | 113 915,54 | 4 128,27 | 4 128,27 | 105 659,00 | 29,28 | 29,28 | 12.2017 |
| Итого по городу Покров по краткосрочному плану 2017 года | Х | Х | Х | Х | Х | 7 969,49 | 6 380,22 | 6 380,22 | 242 | Х | 7 180 551,79 | 259 463,74 | 256 117,35 | 6 664 970,70 | 901,01 | 4 523,20 | Х |
| 1 | г. Покров ул. Пролетарская д.3 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 984,07 | 4 604,82 | 4 604,82 | 172 | РО | 3 096 220,32 | 111 879,55 | 110 436,60 | 2 873 904,17 | 517,41 | 4 523,20 | 09.2018 |
| 2 | п. Введенский д.33 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 665,72 | 616,00 | 616,00 | 23 | РО | 1 972 680,53 | 71 281,30 | 70 361,96 | 1 831 037,27 | 2 963,23 | 4 286,66 | 09.2018 |
| 3 | г. Покров ул 3 Интернациона-ла д.54Б | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 319,70 | 1 159,40 | 1 159,40 | 47 | РО | 2 111 650,94 | 76 302,89 | 75 318,79 | 1 960 029,26 | 1 600,10 | 2 798,44 | 02.2018 |
| Итого по город Покров по 2018 году | X | X | X | X | X | 10 979,55 | 8 960,32 | 7 296,92 | 592 | X | 15 972 710,28 | 210 920,64 | 467 394,63 | 15 294 395,01 | 1 454,77 | 4 523,20 | X |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.52А | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 403,05 | 3 132,12 | 3 132,12 | 182 | РО | 7 550 556,22 | 99 705,57 | 220 944,94 | 7 229 905,71 | 2 218,76 | 4 523,20 | 08.2018 |
| 2 | г Покров ул 3 Интернациона-ла д.76 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3685,4 | 3 322,70 | 3 214,10 | 157 | РО | 8 085 195,34 | 106 765,51 | 236 589,58 | 7 741 840,25 | 2 193,84 | 4 523,20 | 08.2018 |
| 3 | г. Покров ул Первомайская д.1 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 891,10 | 2 505,50 | 950,70 | 253 | РО | 336 958,72 | 4 449,56 | 9 860,11 | 322 649,05 | 86,60 | 4 523,20 | 07.2018 |

Приложение № 3

к постановлению главы Администрации

от 12.01.2018    № 08

Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории МО «Город Покров» на 2017-2019 годы

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  |  | Всего | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого по городу Покров по 2017 году | 5 123 930,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 272,50 | 3 420 467,18 | 0 | 0 | 1 478,00 | 1 245 562,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 901,61 |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.64Б | 3 471 653,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 272,50 | 3 420 467,18 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 51 186,29 |
| 2 | г. Покров проезд Больничный д.23 | 1 264 245,44 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 478,00 | 1 245 562,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 18 683,44 |
| 3 | п Введенский д.33 | 64 153,15 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 64 153,15 |
| 4 | г Покров ул 3 Интернационала д.54Б | 75 478,80 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 75 478,80 |
| 5 | г Покров ул Пролетарская д.3 | 134 484,39 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 134 484,39 |
| 6 | г Покров ул Первомайская д.1 | 113 915,54 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 113 915,54 |
| Итого по городу Покров по краткосрочному плану 2017 года | 7 180,551,79 | 3 050 463,37 | 764 043,00 | 1 686 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 381,80 | 4 023 971,90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 106 116,52 |
| 1 | г Покров ул Пролетарская д.3 | 3 096 220,32 | 3 050 463,37 | 764 043,00 | 1 686 686,00 | 0,0 | 599 734,37 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 45 756,95 |
| 2 | п Введенский д.33 | 1 972 680,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 620,00 | 1 943 527,62 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 152,91 |
| 3 | г Покров ул 3 Интернационала д.54Б | 2 111 650,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 761,80 | 2 080 444,28 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 206,66 |
| Итого по городу Покров по 2018 году | 15 972 710,28 | 15 342 571,70 | 2 251 588,89 | 3 377 383,34 | 5 960 951,31 | 1 876 324,08 | 1 876 324,08 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630 138,58 |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д. 52А | 7 550 556,22 | 7 241 927,31 | 1 086 289,09 | 1 629 433,64 | 2 715 722,76 | 905 240,91 | 905 240,91 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308 628,91 |
| 2 | г Покров ул 3 Интернационала д. 76 | 8 085 195,34 | 7 768 665,36 | 1 165 299,80 | 1 747 949,70 | 2 913 249,52 | 971 083,17 | 971083,17 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316 529,98 |
| 3 | г Покров ул Первомайская д.1 | 336 958,72 | 331 979,03 | 0,0 | 0,0 | 331 979,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 979,69 |