# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 04.06.2020										№ 227

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения городского поселения город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду 2020-2021 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы городского поселения город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годы в городском поселении город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте города www.pokrovcity.ru.

## Глава Администрации								О.В. Котров

Приложение

к постановлению главы

Администрации города Покров

от 04.06.2020 г.  № 227

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе

в осенне-зимний период 2020-2021 годы

в городском поселении город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, должность | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения и сооружения на них |
| 1. | Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж глубинных насосов ЭЦВ-8-25-100 на артезианской скважине №34-Ш-п.Введенский - 1 шт | 166,730 | I квартал 2020г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2. | Капитальный ремонт. Замена сетевого насоса Д200/36 на станции 2-го подъема, ВЗС | 154,700 | IV квартал 2020г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев ― 8 шт. г.Покров, п.Введенский. | 125,480 | I -IV квартал 2020г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 4. | Кап.ремонт ветхих сетей водопровода Д100-200 мм,г. Покров, п. Введенский, L=250 пм | 1271,970 | I I I квартал 2020г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по водозаборным сооружениям и наружным сетям водопровода | 1718,880 | х | х | х |
| Сети канализации и сооружения на них |
| 1. | "Капитальный ремонт канализационных колодцев - 8 шт. (в год)" | 122,810 | II- IV квартал 2020г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2. | "Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - по 1 шт. в год) на КНС «Центральная» | 122,810 | IV квартал 2020г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3. | "Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - 1 шт. на КНС ""Северная""" | 122,810 | I квартал 2020г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 4. | "Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-45 - по 1 шт. в год на КНС-2" | 122,810 | IV квартал 2020г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 5. | "Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 160х45 - на КНС ""3""" | 122,810 | I квартал 2020г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 6. | Кап.ремонт рулонной кровли на КНС «Северная» | 74,580 | III квартал 2020г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 7. | Кап.ремонт ветхих канализационных сетей г.Покров, п. Введенский | 83,460 | II- III квартал 2020г | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по наружным сетям канализации | 772,090 | х | х | х |
| Очистные сооружения канализации (ОСК) |
| 1. | Кап.ремонт кровли над КНС «Головная» - 196 кв.м. | 176,400 | II- III квартал 2020г | Красилов В.Ф.. – начальник ОСК ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2. | Кап.ремонт приемных бункеров | 25,650 | II- III квартал 2020г | Красилов В.Ф.. – начальник ОСК ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3. | Кап . ремонт переходных лотков от первичных отстойников до слива в аэротенки – 25 пм | 19,520 | II- III квартал 2020г | Красилов В.Ф.. – начальник ОСК ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 4. | Кап.ремонт насосов в машинном отделении – 2 шт | 34,720 | II- IV квартал 2020г. | Красилов В.Ф.. – начальник ОСК ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по очистным сооружения канализации | 256,290 | х | х | х |
| Аварийный запас материально-технических ресурсов |
| 1. | Аварийный запас материально-технических ресурсов | 100,000 |  | главный инженер ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению: | 2 847,260 | х | х | х |
| Системы теплоснабжения Котельная № 1 г. Покров |
| 1. | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | 43,400 | июнь 2020г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 2. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 25,500 | июнь 2020г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 3. | Ремонт трубопроводов котельной | 27,600 | июнь 2020г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | 1400,00 | июль 2020г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 5. | Ремонт элетро оборудования и КиПА | 28,500 | июль 2020г | Толмачёв С.В. | собственные средства |
| 6. | Ремонт тепловых сетей по итогам опрессовки | 410,370 | май-август 2020г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
| Котельная № 2 г. Покров |
| 1. | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | 12,680 | август 2020г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 2. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 14,200 | август 2020г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 3. | Ремонт трубопроводов котельной | 26,100 | май-август 2020г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | 11,200 | июнь-август 2020г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 5. | Ремонт элетро оборудования и КиПА | 22,500 | июль 2020г. | Толмачёв С.В. | собственные средства |
| 6. | Ремонт тепловых сетей по итогам опрессовки | 168,300 | май-август 2020г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
| Котельная № 4 г. Покров |  |  |
| 1. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 4,410 | август 2020г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 2. | Ремонт запорной арматуры | 2,800 | июнь-август 2020г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 3. | Ремонт элетро оборудования и КиПА | 13,200 | июль 2020г. | Толмачёв С.В. | собственные средства |
| 4. | Ремонт тепловых сетей по итогам опрессовки | 160,570 | май-июль 2020г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
|  | Итого по котельным: | 246,490 | х | х | х |
|  | Итого по тепловым сетям: | 739,240 | х | х | х |
|  | Всего по поселению: | 985,730 | х | х | х |
| Жилой фонд Муниципального Образования «Город Покров» |
| 1. | г. Покров, ул. Малая Поляна д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 2. | г. Покров, ул. Октябрьская д.64 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -остекление подъездов; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -текущий ремонт цоколя и отмостки. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 3. | г. Покров, ул. Октябрьская д.66 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ремонт козырьков над подъездами; -частичный ремонт цоколя; | тек.ремонт (тариф) | апрель-май 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 4. | г. Покров, ул. Октябрьская д.75 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -косметический ремонт подъезда; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией | тек.ремонт (тариф) | апрель-май 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 5. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией | тек.ремонт (тариф) | апрель-май 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 6. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113а - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; - частичный ремонт отмостки и цоколя; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 7. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113б - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; - замена участка (10м) трубопровода ХВС; - замена участка (10м) трубопровода ГВС -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 8. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.6 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -косметический ремонт подъезда; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -частичная замена канализационных труб из приямка до колодца | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 9. | г. Покров, ул. Быкова д.71 - промывка системы отопления; - промывка теплообменника - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ремонт крылец подъездов; -ремонт козырьков над подъездами | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 10. | г. Покров, ул. Спортивный проезд д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 11. | г. Покров, ул. Ленина д.71 - откачка и очистка емкостей септика, -обновление бактерий; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; -остекление подъездов; -утепление входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 12. | г. Покров, ул. Ленина д.124 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; - косметический ремонт 6 подъезда; - замена участка (20м) трубопровода ГВС; - замена участка (20м) трубопровода отопления; -частичный ремонт цоколя; -ремонт приямков при входе в подвал; -утепление входных дверей; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 13. | г. Покров, ул. Райтоповский проезд д.1 - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; -утепление входных дверей; -остекление подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 14. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.34 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем отопления; - ремонт утепление входных дверей; - остекление подъездов; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ремонт кровли над входом в 1 подвал; -частичный ремонт отмостки. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 15. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.46 - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; -ремонт водостока возле 2 подъезда | тек.ремонт (тариф) | август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 16. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.52а - промывка системы отопления; - косметический ремонт подъездов; -текущий ремонт кровли; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -остекление подъездов; -частичный ремонт отмостки | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 17. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.54 б - промывка системы отопления; - косметический ремонт 3 подъезда; - утепление входных дверей в подъезд; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; -остекление подъездов; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 18. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.57 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -частичный ремонт отмосстки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -замена почтовых ящиков. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 19. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.73 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -ремонт цементной стяжки площадок 1,2 подъездов; -косметический ремонт 1,2 подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 20. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.76 - промывка системы отопления; - промывка системы теплообменника; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; - косметический ремонт подъезда; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 21. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.83 - промывка системы отопления; - промывка системы теплообменника; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС и отопления; - косметический ремонт коридора 3 этажа; -ремонт и утепление входных дверей; -остекление подъездов; -установка 2 двери в коридоре 1 этажа | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 22. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.99 - промывка системы отопления; - ремонт козырьков над подъездами; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 23. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.103 - промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; Частичный ремонт отмостки цоколя. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 24. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.105 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 25. | г. Покров, ул. Герасимова д.20 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -ремонт козырьков; -ремонт и утепление входных дверей; -остекление подъездов | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 26. | г. Покров, ул. Герасимова д.22 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -установка сетки на подвальные окна; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -остекление подъездов | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 27. | г. Покров, ул. Герасимова д.24 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - частичный ремонт отмостки 1,2 и 3 подъездов; -косметический ремонт подъезда; - ремонт козырька над входом в подъезды; - замена окон во 2 подъезде; -текущий ремонт кровли; -остекление подъездов; -частичный ремонт цоколя; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 28. | г. Покров, ул. Герасимова д.24а - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 29. | г. Покров, ул. Герасимова д.26 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -косметический ремонт 5 и 6 подъездов; - частичный ремонт кровли; - ремонт межпанельных швов; -остекление подъездов; Ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -ремонт входа и двери в 6 подвал; -частичный ремонт отмостки; -частичный ремонт цоколя; | тек.ремонт (тариф | апрель-сентябрь 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 30. | г. Покров, ул. Герасимова д.30 - промывка системы отопления; - промывка теплообменников; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - замена окон в 1,7 и 9 подъездах; - ремонт козырьков 1-4 и 6-9 подъездов; - косметический ремонт 7 и 8 подъездов; - установка энергосберегающих светильников в подъездах и перед входами в подъезд; - частичный ремонт цоколя и отмостки; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 31. | г. Покров, ул. Советская д.74 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - вывоз мусора из подвала; - частичный ремонт цоколя 1 подъезда; -частичный ремонт отмостки; - ремонт и утепление входных дверей; -ремонт кровли над входами в подвал; -косметический ремонт 1 подъезда. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 32. | г. Покров, ул. Кольцевая д.18а - промывка системы отопления; - промывка теплообменника; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -текущий ремонт кровли. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 33. | п. Введенский д.3 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - частичный ремонт отмостки; - ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -остекление подъездов; -ремонт входа во 2 и 3 подъезды | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 34. | п. Введенский д.9 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 35. | п. Введенский д.14 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъезда; -ремонт и утепление входной двери | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 36. | п. Введенский д.32 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - частичный ремонт цоколя; - косметический ремонт подъездов; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 37. | п. Введенский д.33 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; - частичный ремонт цоколя и отмостки; - косметический ремонт подъездов; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 38. | п. Введенский д.34 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; - косметический ремонт подъездов; - частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 39. | п. Введенский д.35 промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; - косметический ремонт подъездов; - частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 40. | п. Введенский д.36 промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; - косметический ремонт подъездов; - частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 41. | п. Введенский д.37 промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; - частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 42. | п. Введенский д.38 промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; - частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды- косметический ремонт подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 43. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.2 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 44. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.2 корпус2 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 45. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.3 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 46. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.4 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 47. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.5 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 48. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.6 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 49. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.18 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 50. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.19 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 51. . | г. Покров, ул. Больничный проезд д.21 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 52. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.23 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 53. | г. Покров, ул. Герасимова д.17 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 54. | г. Покров, ул. Герасимова д.19 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 55. | г. Покров, ул. Герасимова д.23 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 56. | г. Покров, ул. Герасимова д.28 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 57. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.49 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 58. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.51 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 59. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.53 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 60. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.55 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 61. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.59 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 62. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.64б - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 63. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.2 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 64. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.4 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 65. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.6 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 66. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.8 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 67. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.10 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 68. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.12 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 69. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.14 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 70. | г. Покров, ул. Пролетарская д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 71. | г. Покров, ул. Пролетарская д.2 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 72. | г. Покров, ул. Пролетарская д.3 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 73. | г. Покров, ул. Пролетарская д.5 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 74. | г. Покров, ул. Пролетарская д.11 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 75. | г. Покров, ул. Советская д.9 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 76. | г. Покров, ул. Советская д.49 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 77. | г. Покров, ул. Советская д.78 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 78. | г. Покров, ул. Советская д.160 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 79. | г. Покров, ул. Быкова д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 80. | г. Покров, ул. Быкова д.2 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 81. | г. Покров, ул. Октябрьская д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 82 | г. Покров, ул. Октябрьская д.3 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 83. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.4 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 84. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.4а - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 85. | г. Покров, ул. Испытателей д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 86. | г. Покров, ул. Фейгина д.1а - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| объекты электросетевого хозяйства г.Покров |
| 1. | Капитальный ремонт части ВЛ-10 кВ фид.109 ПС "Городская г.Покров | 3550,00 | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант»; подрядная организация; | собственные средства |
| 2. | "Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ фидер 109 ПС ""Городская"" г.Покров " | 1370,00 | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант»; подрядная организация; | собственные средства |
| 3. | "Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ фидер 105 ПС ""Городская"" | 1230,00 | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант»; подрядная организация; | собственные средства |
| 4. | "Капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 40 кВА в КТПН-5А фидер 121 ПС ""Покров"" | 80,0 | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант»; подрядная организация; | собственные средства |
| 5. | Капитальный ремонт строительной части трансформаторной подстанции № 7 фидер 121 ПС «Покров». | 100,00 | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» | собственные средства |
| 6. | Реконструкция ТП-28, ТП-1, ТП-26 с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 2х400 кВА, 2х250 кВА | 1134,01 | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант»; подрядная организация;" | собственные средства |
| 7. | Проведение текущего ремонта оборудования электрооборудования объектов электросетевого хозяйства | 100,00 | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» | собственные средства |
| 8. | Формирование и комплектация неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования | 50,00 | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» | собственные средства |
| 9. | Подготовка к ОЗП систем отопления и горячего водоснабжения помещений базы по адресу: г. Покров, ул. Октябрьская, д.83 |  | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» | собственные средства |
| 10. | Проведение профилактических испытаний электрооборудования до и выше 1000В согласно графику | 850,00 | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант»; подрядная организация; | собственные средства |
| 11. | Пересмотр схем трансформаторных подстанций и вывешивание их в соответствующих ТП |  | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» | собственные средства |
| 12. | Корректировка (пересмотр) поопорных схем ВЛ10 и 0,4 кВ |  | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» | собственные средства |
| 12. | Нанесение недостающих предупреждающих знаков на дверях ТП, опорах ВЛ |  | 01.09.2020г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» | собственные средства |
|  | Итого | 8 464,01 | х | х | х |