# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### Главы города Покрова

## Петушинского района Владимирской области

от    «25» августа 2008  г.			г. Покров				№  256

Об итогах отопительного сезона 2007 -2008 годов и о задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к отопительному сезону 2008-2009 годов на территории муниципального образования «Город Покров»

Отопительный сезон 2007-2008 годов на территории муниципального образования «Город Покров» проходил в плановом режиме.

На подготовку объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, энергетики и жилищного фонда города Покрова в 2007 году из городского бюджета было затрачено более 7 млн. рублей.

Аварийно-восстановительные бригады справлялись с поставленными задачами. Аварийные ситуации возникающие на объектах жилищно-коммунального хозяйства, устранялись оперативно.

Во время отопительного сезона 2007-2008 годов устойчиво функционировали все системы жизнеобеспечения города.

Фактические затраты 2007 года по капитальному ремонту жилого фонда составили 4,0 млн. рублей; средства местного бюджета – 2,8 млн. руб.; субсидии областного бюджета – 0,9 млн. руб.; средства федерального бюджета - 0,3 млн. руб.

Отремонтировано около 4,338 тыс. кв. метров кровли жилых домов на сумму 1,997 млн. руб. Заменены 0,5 тыс. погонных метров трубопроводов холодного, горячего водоснабжения на сумму 0,703 млн. рублей. Заменено 20 м.п. канализационных труб на общую сумму 44,57 тыс. руб. Отремонтировано фасадов зданий на сумму 0,2 млн. руб. Прирост финансовых вложений на проведение капитального ремонта жилищного фонда к 2006 г. составил 23%.

Работа по подготовке котельных и инженерных сетей к отопительному сезону 2007 - 2008 годов производилась согласно разработанному плану мероприятий:

- капитальный ремонт кирпичной дымовой и железобетонной дымовой трубы котельной №1 на сумму 0,915 млн. руб.;

- приобретение теплообменников на жилых домах №№ 64,66,75 по ул.Октябрьская, 71 по ул. Быкова,  на котельной № 4 п. Введенский, замена трубопровода сетей ГВС Д 200 мм Д 169 мм, протяженность 96 м на котельной №2 на сумму 372,29 тыс. руб.;

- выполнен капитальный ремонт- замена сетей водопровода от скважины № 6,7 8 до резервуаров Д 150 мм, протяженность -272 м на сумму 258,9 тыс. руб.

На капитальный ремонт объектов образования в 2007 году направлено 1,4 млн. руб., в том числе проведен косметический ремонт помещений, ремонт полов и т. д.

На ремонт объектов культуры направлено 0,2 млн. руб. - косметический ремонт фасадов зданий. Проведены работы по косметическому ремонту помещений (электромонтажные работы, замена входных дверей, ремонт полов). На это затрачено 0,1 млн. руб.

В 2007 году на капитальный ремонт дорог фактически освоено 3530,8 тыс. руб., из них: 1110,9 тыс. руб. из областного бюджета и 2419,9 тыс.руб. из местного бюджета. Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия автодорог в объеме 840 кв.м. и сплошной ремонт асфальтового покрытия автодорог города - 11,29 тыс. кв. м.

Для качественной подготовки к новому отопительному сезону 2008-2009 года администрации города Покров необходимо провести работы по созданию запасов альтернативного топлива в расчетных потребностях, провести ремонт ветхих электрических сетей, провести ремонт ветхих канализационных сетей, провести ремонт ветхих водопроводных сетей, провести ремонт ветхих тепловых сетей, ремонт насосных станций. На основании вышеизложенного, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать работу МУП ЖКХ г. Покров муниципального образования «Город Покров» по подготовке и проведению отопительного сезона 2007-2008 годов в целом удовлетворительной.

2. МУП ЖКХ г. Покров при подготовке и проведении отопительного сезона 2008-2009 годов утвердить состав постоянно действующей комиссии с участием представителей администрации города по организации подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2008-2009 годов.

3. МУП ЖКХ г. Покров организовать комиссионную приемку объектов жизнеобеспечения и социальной сферы после проведения капитального и текущего ремонта, в том числе выполненных за счет средств, предусмотренных в тарифах на жилищно-коммунальные услуги бюджетов всех уровней.

4. МУП ЖКХ г. Покров организовать комиссионную проверку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону с оформлением паспортов готовности, в соответствии с положениями порядка оценки готовности к работе в осенне-зимний период и паспортизации теплоэнергоснабжающих организаций, утвержденного 14.08.2003 г. и завершить эту работу до 15.10.2008 г.

5. МУП ЖКХ г. Покров провести обследование технического состояния жилого фонда, котельных, сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Оформить дефектные ведомости.

6. МУП ЖКХ г. Покров организовать контроль по подготовке и прохождением отопительного сезона на объектах коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда города;

7. МУП ЖКХ г. Покров установить постоянный контроль за ходом подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2008-2009 года с оформлением акта готовности.

8. Рекомендовать энергоснабжающим организациям, всех форм собственности, МУП ЖКХ г. Покров совместно с администрацией города при подготовке к отопительному сезону 2008-2009 годов разработать и утвердить комплекс мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы; определить источники финансирования для проведения работ по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2008-2009 года до 01.10.2008 г.

9. МУП ЖКХ г. Покров до 01.10.2008 г. проанализировать итоги отопительного сезона 2007-2008 годов, определить меры по устранению недостатков, провести инвентаризацию объектов жилищного фонда, в том числе ветхого, определить объем и источники финансирования для проведения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2008-2009 годов.

10. МУП ЖКХ г. Покров реализовать мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к отопительному сезону 2008-2009 годов.

11. МУП ЖКХ г. Покров до 20 числа в период с 01 сентября по 01 ноября 2008 года предоставлять в администрацию города информации в соответствии со статистической формой № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 г. № 7, а также отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2008-2009 года, согласно приложению.

12. МУП ЖКХ г. Покров обеспечить контроль за созданием необходимых материально-технических резервов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы, комплектование, обучение, тренировку аварийно-восстановительных бригад.

13. МУП ЖКХ г. Покров до 15.10.2008 года обеспечить заготовку нормативного запаса жидкого топлива не менее чем на 30 суток и твердого топлива (уголь) не менее чем на 45 суток (Приказ Минпромэнерго РФ от 04.10.2005 №269).

14. МУП ЖКХ г. Покров до 01.10.2008 года обеспечить заключение (пролонгирование) договоров энергоснабжения, газоснабжения на предстоящий отопительный сезон, принять необходимые меры по погашению задолженности перед энерго - и газоснабжающими организациями.

15. МУП ЖКХ г. Покров принять меры по обеспечению контроля качества топлива, поступающего для использования на отопление объектов ЖКХ и социальной сферы, его своевременной оплаты; обеспечить резерв топлива и готовность резервных топливных хозяйств.

16. МУП ЖКХ г. Покров до 15.09.2008 года разработать и согласовать мероприятия по переводу котельных и оборудования на резервные (альтернативные) виды топлива.

17. МУП ЖКХ г. Покров активизировать работу по ликвидации дебиторской задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

18. МУП ЖКХ г. Покров рассмотреть вопрос о приобретении резервных источников электроснабжения, теплогенерирующих объектов для использования при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и социальной сферы.

19. МУП ЖКХ г. Покров принять меры по укомплектованию квалифицированными кадрами, в том числе путем обучения на курсах подготовки и повышения квалификации работающих кадров.

20. Главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации города Копейкину В.А. через дежурно-диспетчерскую службу МУП ЖКХ г. Покров организовать ежедневный сбор и обобщение оперативной информации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города во время прохождения отопительного сезона.

21. Заместителю главы города Замятиной В.А. и главному врачу Покровской городской больницы Детинкиной О.Д.:

- до 01.10.2008 года обеспечить выполнение работ по подготовке дошкольных и школьных образовательных учреждений, Покровской городской больницы, социального обслуживания населения, культуры к отопительному сезону в соответствии с нормативными документами;

- до 01.10.2008 года обеспечить готовность дошкольных и школьных образовательных учреждений, Покровской городской больницы, социального обслуживания населения, культуры с приложением актов приемки для работы в осенне-зимний период 2008-2009 года;

- комиссионную приемку готовности к отопительному периоду городских учреждений социальной сферы проводить с участием представителей тепло - энерго - и водоснабжающих предприятий.

22. МУП ЖКХ г. Покров обеспечить готовность механизмов, автотранспорта, автодорог общего пользования города для эксплуатации их в зимний период.

23. МУП ЖКХ г. Покров создать запасы материалов и противогололедных смесей, необходимых для осенне-зимнего содержания автодорог общего пользования города, их очистки от снега и эффективных мер борьбы с гололедом.

24. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.

25. Постановление вступает в силу со дня его подписания и полежит опубликованию в газете «Покров смотрит в будущее».

Глава  города						В.М.РОГОВ