АДМИНИСТРАЦИЯ города Покров

Петушинского района Владимирской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2015										        № 358

О внесении изменений в постановление Администрации города Покров от 20.06.2013 №258 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах»

В соответствии с постановлением Администрации города Покров от 30.06.2015 № 251 «Об утверждении Положения о порядке составления проекта бюджета муниципального образования «Город Покров» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Покров», Администрация города Покров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Покров от 20.06.2013 №258 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах», следующие изменения:

1.1. Название муниципальной адресной программы в названии, тексте и приложении постановления читать в следующей редакции:

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2016 годах»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановления Администрации города Покров:

- от 17.03.2014 № 74а «О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах», утвержденную постановлением Администрации города Покров от 20.06.2013 № 258»;

- от 31.12.2014 № 496 «О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах», утвержденную постановлением Администрации города Покров от 20.06.2013 № 258».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

И.о. Главы города								В.Ш. Аракелов

Приложение

к постановлению Администрации города

от 31.08.2015                               № 358

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2016 годах»

## I. Паспорт

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2016 годах» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации, - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановлением Губернатора Владимирской области от 20.06.2013 № 717 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах»; - Устав муниципального образования «Город Покров». |
| Заказчик Программы | Администрация города Покров. |
| Исполнитель и разработчик Программы | Отдел по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ». |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом. Задачами Программы являются: - создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения переселяемых из аварийного фонда граждан благоустроенными, применительно к условиям города, жилыми помещениями; - сокращение числа граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2016 годы, в том числе: этап 2013 года - до 31 декабря 2014 года; этап 2015 года - до 31 декабря 2016 года; этап 2015 года - до 31 декабря 2016 года; |
| Объемы и источники финансирования Программы | На реализацию Программы необходимо 48 026 300,00 рублей, из них за счет средств: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 35 197 532,19 рублей, областного бюджета – 6 133 379,41 рублей, местного бюджета – 6 695 388,40 рублей. Общая стоимость Программы этапа 2013 года, реализуемого при финансовой поддержке Фонда, составляет 18 416 100,00 рублей, из них за счет средств: Фонда – 12 460 709,66 рублей; областного бюджета – 2 939 460,98 рублей; местного бюджета – 3 015 929,36 рублей. Общая стоимость Программы этапа 2015 года, реализуемого при финансовой поддержке Фонда, составляет 12 023 060,00 рублей, из них за счет средств: Фонда – 6 028 069,70 рублей; областного бюджета – 3 193 918,43 рублей; местного бюджета – 2 801 071,87 рубль. Общая стоимость Программы этапа 2016 года, реализуемого при финансовой поддержке Фонда, составляет 17 587 140,00 рублей, из них за счет средств: Фонда – 16 708 752,83 рубля; областного бюджета – 0,0 рублей; местного бюджета – 878 387,17 рубля. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в аварийных жилых домах по адрес: - г. Покров, ул. Советская, д. 7; - г. Покров, ул. Ленина, д. 73; - г. Покров, ул. Ленина, д. 91; - г. Покров, ул. Октябрьская, д. 29; - г. Покров, ул. Октябрьская, д. 33; - г. Покров, ул. Октябрьская, д. 39. |
| Контроль за исполнением Программы | И.о. Главы города Покров – В.Ш. Аракелов |

## II. Характеристика проблемы и обоснование

## необходимости ее решения программными методами

Жилищный фонд в целом по муниципальному образованию «Город Покров» составляет 256,9 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, из них 1639,9 кв. метров  признаны аварийными.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью. В программу включены многоквартирные жилые дома признанные аварийными в 2001 году. Переселение граждан только за счет средств городского бюджета затягивается на длительный срок. Поэтому решить данную проблему необходимо программным методом, привлекая дополнительные источники финансирования.

## III. Основные цели и задачи реализации Программы

## Целями Программы является: обеспечить граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными, применительно к условиям города, жилыми помещениями, улучшить жилищные условия граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, сократить аварийный жилищный фонд.

Задачами Программы является: формирование финансовых ресурсов для обеспечения переселяемых из аварийного жилищного фонда граждан благоустроенными, применительно к условиям города, жилыми помещениями.

Срок реализации Программы 2013 - 2016 годы.

## IV. Механизм реализации и управления Программой

## Программа будет реализовываться путем долевого финансирования, при условии включения муниципального образования «Город Покров» в областную целевую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Для участия в Программе администрацией города Покров предоставляется в Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области заявка на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, при выполнении необходимых условии Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, субсидии областного бюджета, полученные на софинансирование мероприятий Программы, а также средства городского бюджета направляются на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах малоэтажной застройки (в том числе в многоквартирных домах малоэтажной застройки, строительство которых не завершено). Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых результатов

## от реализации Программы

## Основным критерием эффективности реализации Программы является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда и улучшение их жилищных условий.

## В результате реализации Программы граждане, проживавшие в аварийном многоквартирном доме, указанном в таблице 1, будут переселены в благоустроенные, применительно к условиям г. Покров, жилые помещения.

## Таблица № 1

## Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения программы | Число жителей планируемых к переселению | Расселяемая площадь жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  | чел. | чел | кв.м | Ед. |
| 1 | г. Покров, ул. Советская, д. 7 | 185/40 | 25.12. 2001 г. | 4 кв. 2014 г. | 2 кв. 2016 г. | 14 | 14 | 225,1 | 8 |
| 2 | г. Покров, ул. Ленина, д. 73 | 185/40 | 25.12. 2001 г. | 4 кв. 2014 г. | 2 кв. 2016 г. | 20 | 20 | 318,2 | 7 |
| 3 | г. Покров, ул. Ленина, д. 91 | 185/40 | 25.12. 2001 г. | 4 кв. 2015 г. | 2 кв. 2018 г. | 26 | 23 | 407,5 | 12 |
| 4 | г. Покров, ул.Октябрь ская, д. 29 | 185/40 | 25.12. 2001 г. | 4 кв. 2015 г. | 2 кв. 2018 г. | 11 | 6 | 78,1 | 4 |
| 5 | г. Покров, ул.Октябрь ская, д. 33 | 185/40 | 25.12. 2001 г. | 4 кв. 2015 г. | 2 кв. 2018 г. | 11 | 7 | 117,7 | 3 |
| 6 | г. Покров, ул.Октябрьская, д. 39 | 185/40 | 25.12. 2001 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 15 | 382,9 | 10 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 60 | 57 | 1529,5 | 44 |

## Планируемые показатели выполнения Программы приведены в таблице № 2.

## Таблица № 2

Показатели выполнения программы

| Показатели выполнения Программы | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения Программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы по переселению граждан | человек | 57 |
| 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы | единиц | 6 |
| 3. Общее число освобожденных помещений в рамках реализации Программы | единиц | 44 |

## VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и городского бюджетов при условии включения заявки муниципального образования г. Покров в программу Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства произведен из расчета средней стоимости строительства многоквартирных домов для Владимирской области (цена 1 кв.м 31,400 тыс.руб., приказ Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2012г. № 554) и общей площади расселяемых помещений.

Объем долевого финансирования в 2013-2016 годах прилагается в таблице №3

Объем долевого финансирования в 2013-2016 годах

Таблица № 3

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан, руб. | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО за 2013-2016 гг.: | Х | Х | Х | Х | 106 | 85 | 1639,9 | 44 | 26 | 18 | 1529,5 | 930,2 | 599,3 | 48026300,00 | 35197532,19 | 6133379,41 | 6695388,40 |  |
| Итого по МО за 2013 г.: | Х | Х | Х | Х | 59 | 39 | 1027,8 | 17 | 8 | 9 | 586,5 | 296,5 | 290 | 18416100,00 | 12460709,66 | 2939460,98 | 3015929,36 |  |
| 1 | г. Покров ул. Ленина д. 73 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2013 | 2015 | 19 | 20 | 318,2 | 7 | 5 | 2 | 318,2 | 201,3 | 116,9 | 9991480,00 | 6760235,36 | 1594640,21 | 1636604,43 |  |
| 2 | г. Покров ул. Советская д.7 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2013 | 2015 | 14 | 14 | 225,1 | 8 | 3 | 5 | 225,1 | 95,2 | 129,9 | 7068140,00 | 4782303,52 | 1128075,14 | 1157761,34 |  |
| 3 | г. Покров ул. Ленина 91 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2013 | 2015 | 27 | 5 | 484,5 | 2 | 0 | 2 | 43,2 | 0 | 43,2 | 1356480,00 | 918170,78 | 216745,63 | 221563,59 |  |
| Итого по МО за 2015 г.: | Х | Х | Х | Х | 25 | 15 | 382,9 | 10 | 8 | 2 | 382,9 | 296,4 | 86,5 | 12023030,00 | 6028069,70 | 3193918,43 | 2801071,87 |  |
| 1 | г.Покров ул. Октябрьская д.39 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2015 | 2015 | 25 | 15 | 382,9 | 10 | 8 | 2 | 382,9 | 296,4 | 86,5 | 12023060,00 | 6028069,70 | 3193918,43 | 2801071,87 |  |
| Итого по МО за 2016 г.: | Х | Х | Х | Х | 48 | 36 | 713,7 | 17 | 10 | 7 | 560,1 | 337,3 | 222,8 | 17587140,00 | 16708752,83 | 0 | 878387,17 |  |
| 1 | г. Покров ул. Ленина д.91 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2014 | 2015 | 27 | 23 | 484,5 | 10 | 5 | 5 | 364,3 | 188,7 | 175,6 | 11439020,00 | 10867699,80 | 0 | 571320,20 |  |
| 2 | г.Покров ул. Октябрьская д.33 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2014 | 2015 | 11 | 7 | 117,7 | 3 | 2 | 1 | 117,7 | 94 | 23,7 | 3695780,00 | 3511194,80 | 0 | 184585,20 |  |
| 3 | г. Покров ул. Октябрьская 9.29 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2014 | 2015 | 11 | 6 | 111,5 | 4 | 3 | 1 | 78,1 | 54,6 | 23,5 | 2452340,00 | 2329858,23 | 0 | 122481,77 |  |